🔍

FILAMENT UX UPGRADE

Task Specification — Sau Sprint 2

Leader: Khang  ·  Cập nhật: 02/06/2026  ·  14 Tasks  ·  4 Thành viên

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mục tiêu sprint này: Nâng cấp toàn bộ giao diện admin Filament — stat cards, relation managers, filter nâng cao, bulk actions, eager loading và dashboard — để hệ thống sẵn sàng cho production sau Sprint 2.

Phân công và khối lượng:

| Thành viên | Tasks | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| NHÂN | T1, T2, T3 | 2–3 ngày | Hoàn thành Sprint 2 trước |
| LINH | T4, T5, T9, T11 | 2–3 ngày | T5 nặng nhất |
| THANH | T6, T7, T10, T13 | 2–3 ngày | T6+T7 phức tạp, T13 rất nhanh |
| KHANG | T8, T12, T14 + Review | 2–3 ngày | T14 merge đầu tiên |

# 2. SETUP BẮT BUỘC — Mọi thành viên làm trước

⚠️ QUAN TRỌNG: Ai cũng phải chạy các lệnh sau trước khi bắt đầu code bất kỳ task nào.

📟 Setup Commands git checkout develop git pull origin develop php artisan test # Phải xanh hết — nếu đỏ, báo ngay Khang php artisan make:migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table php artisan migrate

# 3. SCHEMA DATABASE THỰC TẾ (từ 19 migrations)

Xác nhận từ migration files thực tế. Đọc kỹ trước khi code.

| Field | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| clues.is_hidden | ❌ CHƯA CÓ | Tạo migration mới trước T2, T7 |
| clues.is_verified | ✅ Có (migration 009) | TINYINT UNSIGNED default 0 |
| clues.verified_by | ✅ Có (migration 009) | FK → users.id nullable |
| clues.location_accuracy_m | ✅ Có (migration 009) | SMALLINT UNSIGNED nullable |
| clues.gps_shared_at | ✅ Có (migration 009) | TIMESTAMP nullable |
| comments.is_hidden | ✅ Có (migration 010) | TINYINT UNSIGNED default 0 |
| comments.is_approved | ✅ Có (migration 010) | TINYINT UNSIGNED default 1 |
| photos.model_type + model_id | ✅ Polymorphic | Không có DB-level FK |
| found_children.ai_processed_at | ✅ Có (migration 005) | TIMESTAMP nullable |
| face_match_results UNIQUE | ✅ Có (migration 007) | (missing_photo_id, found_photo_id) |
| missing_children.case_code | ✅ Nullable (alter migration) | Đã alter 2026_05_20 |
| users.ban_reason | ✅ Có (migration 002) | TEXT nullable |
| face_match_results.score | ✅ DECIMAL(5,4) | 0.0000–1.0000 → hiển thị × 100% |

# 4. DEPENDENCY GRAPH — Task phụ thuộc Task

Các task phụ thuộc nhau theo thứ tự này. Đọc kỹ trước khi bắt đầu.

| Task(s) | Phụ thuộc vào | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| T2, T7 | Migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table | Phải chạy trước khi code T2 (Nhân) và T7 (Thanh) |
| T2, T3 | T1 (ViewMissingChild page) | T2, T3 mount vào page do T1 tạo |
| T4, T11 | T1 (ViewMissingChild page) | RelationManagers mount vào cùng page |
| T9 | T5, T7 | Badge dùng cache, clear sau actions từ T5/T7 |
| T8 | T14 | T14 (eager loading) merge trước để dashboard không bị N+1 |
| T12 | Migration 007 (face_match_results) | UNIQUE constraint đã có — không cần thêm |
| T13 | UserResource ViewUser page | Tab FcmTokens mount vào ViewUser |
| T6 | User model có hasMany MissingChild | Tab Tin đăng cần relationship |

# 5. CHI TIẾT TỪNG TASK

## 5.1 NHÂN — T1, T2, T3

⚠️ Nhân ưu tiên hoàn thành Sprint 2 (T-25 đến T-29) trước. Chỉ bắt đầu các task dưới đây sau khi Sprint 2 done.

| T1 Stat Cards + Quick Actions (ViewMissingChild) | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 0.5–1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Tạo trang ViewMissingChild dạng full-page với 4 stat cards realtime và các quick action buttons. Stat cards bao gồm: Tổng manh mối, Ảnh đã upload, Kết quả AI face match, Bình luận. Quick Actions: Duyệt (PENDING→APPROVED), Từ chối (modal nhập lý do), Đã tìm thấy (FOUND), Đóng hồ sơ (CLOSED). | 👤 Assignee NHÂN 🔗 Phụ thuộc Migration base, Model MissingChild đã có đủ relationships |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/Pages/ViewMissingChild.php - app/Filament/Admin/Widgets/MissingChildStatsWidget.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Filament v5: dispatch('notify', [...]) thay vì notify() - refreshFormData([...]) sau mỗi action để sync UI - HasRecord trait để inject $record vào widget - Visibility: Duyệt chỉ hiện khi status=PENDING, Tìm thấy khi APPROVED |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - 4 stat cards hiển thị đúng số liệu từ DB, reload sau action - Quick action Duyệt chuyển status PENDING → APPROVED, ghi approved_at + approved_by - Quick action Từ chối mở modal nhập rejection_reason, status → REJECTED - Quick action Đã tìm thấy set status=FOUND + found_at=now() - Đóng hồ sơ set status=CLOSED - Sau mỗi action: notify toast + refreshFormData + re-render stat cards - Action buttons bị ẩn/disabled đúng theo từng trạng thái | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Dùng dispatch('notify') không phải $this->notify() - refreshFormData nhận array keys cần refresh, không phải empty - N+1 alert: widget phải dùng withCount() khi đếm relations |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. User mở ViewMissingChild → Page load record + inject vào Widget 2. Widget query: MissingChild::withCount(['clues','photos','faceMatchResults','comments'])->find($id) 3. User click action (vd: Duyệt) → Action::make() chạy closure 4. Closure: $record->update([...]) → dispatch('notify') → refreshFormData() 5. Filament re-render infolist + widget tự động |  |  |

| T2 Relation Manager Manh mối (CluesRelationManager) | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 0.5–1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Relation Manager hiển thị danh sách clues của một MissingChild trong trang ViewMissingChild. Hỗ trợ filter, verify inline, ẩn/hiện clue, xem ảnh đính kèm. | 👤 Assignee NHÂN 🔗 Phụ thuộc Migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table phải chạy trước |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/RelationManagers/CluesRelationManager.php - database/migrations/[timestamp]_add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table.php ← tạo trước | 📦 Kỹ thuật & Logic - RelationManager extends RelationManager, relation: 'clues' - is_hidden: field mới chưa có trong migration gốc → phải migrate trước - Action verify: update is_verified=1 + verified_by=auth()->id() - Toggle ẩn: update is_hidden = !is_hidden - Filter: clue_type, is_verified, is_hidden, date range occurred_at |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Hiển thị đúng danh sách clues với columns: type, description (truncate), GPS badge, verified badge, is_hidden - Filter clue_type/is_verified/is_hidden/date hoạt động chính xác - Action 'Xác minh' cập nhật is_verified=1 + verified_by, badge đổi màu ngay - Action 'Ẩn/Hiện' toggle is_hidden, row đổi styling (mờ khi ẩn) - is_hidden filter không crash khi column chưa migrate (guard check) - GPS badge chỉ hiện khi lat/lng không null | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - is_hidden CHƯA CÓ trong migration gốc — phải chạy migration mới trước khi code - verified_by là FK → users.id, phải dùng auth()->id() không phải hardcode - location_accuracy_m là SMALLINT UNSIGNED — hiển thị dạng '±Xm' |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. php artisan make:migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table 2. Thêm 2 cột (gộp 1 migration): $table->tinyInteger('is_hidden')->unsigned()->default(0)->after('is_verified') + $table->timestamp('verified_at')->nullable()->after('is_hidden') 3. php artisan migrate 4. Tạo CluesRelationManager với relationship: hasMany(Clue::class, 'missing_id') 5. Thêm vào ViewMissingChild::getRelationManagers(): [CluesRelationManager::class] |  |  |

| T3 Relation Manager Ảnh (PhotosRelationManager) | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 0.5–1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Relation Manager quản lý ảnh của MissingChild, dùng polymorphic morphMany. Hỗ trợ upload ảnh, drag-drop reorder (sort_order), đặt ảnh chính (is_primary). | 👤 Assignee NHÂN 🔗 Phụ thuộc T1 (ViewMissingChild page đã tồn tại) |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/RelationManagers/PhotosRelationManager.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Polymorphic: model_type='App\Models\MissingChild', model_id=record->id - Không có DB-level FK → quan hệ qua Laravel morphMany - sort_order: dùng Filament ReorderAction hoặc custom drag handle - is_primary: khi set 1 record, phải reset các record khác về 0 - path_thumb: hiện thumbnail 200×200 trong table column |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Hiển thị grid ảnh với thumbnail, tên file, is_primary badge - Upload ảnh mới: tự động set model_type + model_id đúng - Action 'Đặt làm ảnh chính': set is_primary=1 cho ảnh này + reset 0 cho tất cả ảnh khác cùng record - Drag-drop reorder cập nhật sort_order đúng thứ tự - Xóa ảnh: soft-delete hoặc hard-delete tùy config, không ảnh hưởng ảnh khác - Ảnh primary hiển thị badge 'Ảnh chính' màu xanh | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Photos dùng polymorphic — KHÔNG dùng FK trực tiếp, dùng morphMany trong Model - Khi set is_primary: dùng transaction để tránh race condition (DB::transaction) - path_thumb có thể null nếu chưa process → hiện fallback avatar |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. MissingChild model: photos() = morphMany(Photo::class, 'model') [model_type, model_id] 2. RelationManager: getRelationship() trả về $this->ownerRecord->photos() 3. Upload: FileUpload component → observer xử lý resize thumbnail 4. Set primary: DB::transaction { Photo::where(model_type,model_id)->update(is_primary=0); $record->update(is_primary=1) } 5. Reorder: loop $sortedIds → Photo::find(id)->update([sort_order => index]) |  |  |

## 5.2 LINH — T4, T5, T9, T11

| T4 Relation Manager Bình luận (CommentsRelationManager) | 🔴 CAO ★★☆ | ⏱ 0.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Relation Manager quản lý bình luận trong trang ViewMissingChild. Hỗ trợ ẩn/hiện comment, bulk actions, xem replies trong modal. | 👤 Assignee LINH 🔗 Phụ thuộc Comment model đã có morphMany từ MissingChild |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/RelationManagers/CommentsRelationManager.php - resources/views/filament/modals/comment-replies.blade.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Polymorphic: commentable_type/commentable_id - comments.is_hidden + is_approved đã có trong migration gốc - Bulk hide/show: BulkAction với loop update - View replies: Action mở modal chứa blade partial |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Hiển thị danh sách top-level comments (parent_id IS NULL) với user, body truncate, is_hidden badge - Action 'Ẩn': toggle is_hidden=1, row hiển thị mờ + badge 'Ẩn' - Action 'Hiện': toggle is_hidden=0 - Bulk 'Ẩn nhiều': apply is_hidden=1 cho các rows đã chọn - Bulk 'Xóa': soft-delete các rows đã chọn - Action 'Xem replies': mở modal hiển thị comment con (parent_id = comment.id) - Modal replies hiển thị đúng user, thời gian, nội dung | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - comments dùng polymorphic → đảm bảo MissingChild có morphMany(Comment::class, 'commentable') - Chỉ hiện top-level comments trong table (parent_id IS NULL), replies trong modal - Blade partial cần truyền $record (comment) để query replies |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. Table query: Comment::where(commentable_type, MissingChild::class)->where(commentable_id, $record->id)->whereNull('parent_id') 2. Action Ẩn: $record->update(['is_hidden' => 1]) → notify 3. Action Xem replies: $comment->replies()->with('user')->get() → truyền vào modal blade 4. Bulk hide: foreach selected → update is_hidden |  |  |

| T5 MissingChildren List: Filter + Thumbnail + Bulk Actions | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 1–1.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Nâng cấp trang danh sách MissingChildren với thumbnail tròn, filter nâng cao và bulk actions. Đây là task nặng nhất của Linh do có nhiều filter phức tạp. | 👤 Assignee LINH 🔗 Phụ thuộc MissingChild model có scope primaryPhoto() |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/Tables/MissingChildrenTable.php - app/Models/MissingChild.php (thêm scope primaryPhoto nếu chưa có) | 📦 Kỹ thuật & Logic - Thumbnail: ImageColumn dùng primaryPhoto.path_thumb với fallback UI Avatars - Filter tỉnh: SelectFilter từ Province model - Filter ngày: DateRangeFilter(missing_date) - Filter tuổi: RangeFilter(age_estimate) hoặc 2 TextInput min/max - Filter skin_tone + gender: SelectFilter với enum values - Filter Trashed: TrashedFilter() cho SoftDeletes - Bulk approve: BulkAction → update status=APPROVED + approved_at + approved_by - Bulk reject: BulkAction → modal nhập lý do → update status=REJECTED + rejection_reason |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Thumbnail tròn 48px hiển thị đúng, fallback avatar khi không có ảnh - Filter tỉnh/thành: dropdown đúng danh sách province - Filter giới tính: MALE/FEMALE/UNKNOWN - Filter ngày mất tích: from–to date range - Filter tuổi ước tính: min–max slider hoặc input - Filter màu da (skin_tone): LIGHT/MEDIUM/DARK - Filter Trashed: ẩn/hiện records đã xóa - Bulk Duyệt: chọn nhiều → duyệt hàng loạt → notify count - Bulk Từ chối: chọn nhiều → modal nhập lý do → reject hàng loạt - Không có N+1: withCount + with(['province', 'primaryPhoto']) trong query | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - primaryPhoto scope: whereHas photos với is_primary=1, limit 1 - Thumbnail fallback: https://ui-avatars.com/api/?name={case_code}&size=48 - Bulk actions cần confirm modal trước khi execute - Navigation badge (T9) sẽ query cùng table → cache nếu cần |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. getEloquentQuery() override: ->with(['province:id,name', 'primaryPhoto'])->withCount(['clues','comments']) 2. Thumbnail column: ->getStateUsing(fn => $record->primaryPhoto?->path_thumb ?? fallback_url) 3. Bulk approve: BulkAction::make() → closure loop → update() → $this->deselectAllTableRecords() |  |  |

| T9 Navigation Badges + Global Search | 🟡 TRUNG BÌNH ★★☆ | ⏱ 0.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Thêm navigation badge (số đỏ/vàng) trên menu sidebar và cấu hình Global Search cho MissingChild + User. | 👤 Assignee LINH 🔗 Phụ thuộc MissingChildResource + ClueResource đã tồn tại |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/MissingChildrenResource.php (getNavigationBadge) - app/Filament/Admin/Resources/Clues/ClueResource.php (getNavigationBadge) - app/Filament/Admin/Resources/Users/UserResource.php (getGlobalSearchResultDetails) | 📦 Kỹ thuật & Logic - getNavigationBadge(): return static::getModel()::where('status','PENDING')->count() - getNavigationBadgeColor(): 'danger' khi > 10, 'warning' khi 1-10 - Global Search: getGloballySearchableAttributes() + getGlobalSearchResultDetails() - Cache badge: Cache::remember('missing_pending_count', 300, fn => ...) |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Badge đỏ số lượng PENDING hiện trên menu MissingChild - Badge vàng số clue chưa xác minh hiện trên menu ClueResource - Badge tự update khi approve/reject record (cache TTL 5 phút) - Global Search cho MissingChild: tìm theo full_name, case_code - Global Search cho User: tìm theo full_name, email - Search result hiển thị đủ: tên, case_code/email, status | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Badge query DB mỗi page load → bắt buộc dùng Cache::remember với TTL 5 phút - Xóa cache sau approve/reject action trong Quick Actions (T1) - Global Search: đừng search sensitive fields (contact_phone) |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. MissingChildResource::getNavigationBadge() → Cache::remember('badge_missing_pending', 300, query) 2. ClueResource::getNavigationBadge() → Cache::remember('badge_clue_unverified', 300, query) 3. Sau action approve → Cache::forget('badge_missing_pending') |  |  |

| T11 Activity Log RelationManager | 🟡 TRUNG BÌNH ★★☆ | ⏱ 0.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Tab Activity Log trong ViewMissingChild, readonly, hiển thị lịch sử thay đổi với filter event và date. | 👤 Assignee LINH 🔗 Phụ thuộc Spatie ActivityLog đã cài, MissingChild có InteractsWithLog trait |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/RelationManagers/ActivityLogRelationManager.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Spatie laravel-activitylog: morphMany activities từ MissingChild - Readonly: không có CreateAction, EditAction, DeleteAction - Filter event: created/updated/deleted - Column properties: hiện diff trước/sau dưới dạng JSON highlight |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Tab Activity Log hiện đúng danh sách activities của record - Columns: Event badge, Description, Causer (user thực hiện), Thời gian - Filter event (created/updated/deleted) hoạt động - Filter date range hoạt động - Không có button Thêm/Sửa/Xóa (readonly hoàn toàn) - Click row mở modal xem properties.old vs properties.attributes | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - activity_log table dùng morphs → subject_type='App\Models\MissingChild' - MissingChild cần implements InteractsWithLog và LogsActivity - properties là JSON → decode trước khi hiển thị diff |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. getRelationship(): $this->ownerRecord->activities()->latest() 2. Table: readonly, chỉ có ViewAction hiển thị properties diff 3. Modal: hiện properties.old (màu đỏ) vs properties.attributes (màu xanh) |  |  |

## 5.3 THANH — T6, T7, T10, T13

| T6 UserResource: Tab Tin đăng + Filter + Bulk Ban/Unban | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Nâng cấp UserResource với bộ filter toàn diện và bulk ban/unban có popup nhập lý do. Thêm tab 'Tin đăng' trong trang ViewUser hiển thị danh sách MissingChild của user đó. | 👤 Assignee THANH 🔗 Phụ thuộc UserResource đã tồn tại, User model có hasMany MissingChild |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/Users/RelationManagers/MissingChildrenRelationManager.php - app/Filament/Admin/Resources/Users/Tables/UsersTable.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Bulk ban: BulkAction với Form popup TextInput('ban_reason') required - Ban: update status=BANNED + ban_reason - Unban: update status=ACTIVE + ban_reason=null - Filter role: ADMIN/MODERATOR/USER SelectFilter - Filter google_login: whereNotNull('google_id') - Filter email_verified: whereNotNull('email_verified_at') |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Filter role (ADMIN/MODERATOR/USER) hoạt động - Filter status (ACTIVE/BANNED/PENDING) hoạt động - Filter tỉnh/thành (province_id) hoạt động - Filter 'Đã xác minh email' (email_verified_at not null) hoạt động - Filter 'Đăng nhập Google' (google_id not null) hoạt động - Bulk Ban: chọn nhiều → popup nhập ban_reason (required) → update status=BANNED + ban_reason - Bulk Unban: chọn nhiều → confirm → update status=ACTIVE + ban_reason=null - Tab 'Tin đăng' trong ViewUser hiện danh sách MissingChild của user (readonly listing) | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Bulk ban phải có form popup — không được ban không có lý do - Sau ban: invalidate session của user bị ban nếu dùng Sanctum - Tab Tin đăng: không cho tạo mới từ đây, chỉ view + link đến record |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. BulkAction ban → requiresConfirmation(false) → form([TextInput ban_reason required]) 2. closure: foreach selectedRecords → $user->update([status=BANNED, ban_reason=$data['ban_reason']]) 3. MissingChildrenRelationManager: relation='missingChildren', readonly, có ViewAction link |  |  |

| T7 ClueResource: Filter đầy đủ + Action Verify + Ẩn inline | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Nâng cấp trang danh sách ClueResource với filter đầy đủ và actions inline verify + ẩn. is_hidden phụ thuộc migration từ T2. | 👤 Assignee THANH 🔗 Phụ thuộc Migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table (từ T2 — Nhân chạy trước) |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/Clues/Tables/CluesTable.php - app/Filament/Admin/Resources/Clues/ClueResource.php (getNavigationBadge) | 📦 Kỹ thuật & Logic - Filter clue_type: SIGHTING/RUMOR/PHOTO/VIDEO/OTHER - Filter GPS: whereNotNull('lat') — có đính kèm tọa độ - Filter ảnh: whereNotNull('image_path') - Filter location_accuracy_m: range slider (0–1000m) - Filter gps_shared_at: date range - Action Verify inline: update is_verified=1 + verified_by - Action Ẩn inline: update is_hidden=1 (cần migration T2) - Badge nav: đếm is_verified=0 |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Filter loại manh mối (clue_type) hoạt động - Filter 'Có GPS' (lat/lng not null) hoạt động - Filter 'Có ảnh' (image_path not null) hoạt động - Filter độ chính xác GPS (location_accuracy_m) range hoạt động - Filter thời gian chia sẻ GPS (gps_shared_at) date range hoạt động - Action Verify: cập nhật is_verified=1 + verified_by=auth_id, badge verified đổi màu - Action Ẩn: cập nhật is_hidden=1, row mờ - Navigation badge đếm đúng số clue chưa xác minh | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - is_hidden phụ thuộc migration từ T2 — coordinate với Nhân, chạy migration trước - location_accuracy_m là SMALLINT UNSIGNED, filter phải ép kiểu đúng - verified_by phải dùng auth()->id(), không hardcode |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. Kiểm tra migration is_hidden đã chạy → nếu chưa thì chạy (liên hệ Nhân) 2. Table query: Clue::with(['missingChild:id,full_name,case_code','user:id,full_name']) 3. Action verify: $record->update(['is_verified'=>1,'verified_by'=>auth()->id()]) 4. Badge: Cache::remember('badge_clue_unverified', 300, fn => Clue::where('is_verified',0)->count()) |  |  |

| T10 FoundChildResource: Filter + Action Duyệt inline | 🟡 TRUNG BÌNH ★★☆ | ⏱ 0.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Nâng cấp danh sách FoundChildren với filter status/tỉnh/giới tính/ngày tìm thấy/AI processed. Thêm action duyệt inline trực tiếp trên từng row. | 👤 Assignee THANH 🔗 Phụ thuộc FoundChildResource đã tồn tại |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/FoundChildren/Tables/FoundChildrenTable.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Filter ai_processed_at: whereNotNull('ai_processed_at') — 'Đã AI xử lý' - Filter gender_estimate: MALE/FEMALE/UNKNOWN - Filter found_date: DateRangeFilter - Action Duyệt: status PENDING → APPROVED + approved_at + approved_by - Visibility: action Duyệt chỉ hiện khi status=PENDING |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Filter status (PENDING/APPROVED/MATCHED/CLOSED) hoạt động - Filter tỉnh/thành (province_id) hoạt động - Filter giới tính ước tính (gender_estimate) hoạt động - Filter ngày tìm thấy (found_date) date range hoạt động - Filter 'Đã AI xử lý' (ai_processed_at not null) hoạt động - Action 'Duyệt' inline chỉ hiện khi status=PENDING - Duyệt: update status=APPROVED + approved_at=now() + approved_by=auth_id | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - ai_processed_at là TIMESTAMP nullable, đã có trong migration gốc - approved_by: FK → users.id, dùng auth()->id() |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. getEloquentQuery(): FoundChild::with(['province:id,name','approvedBy:id,full_name']) 2. Action Duyệt: hidden(fn($r) => $r->status !== 'PENDING') 3. closure: $record->update([status=APPROVED, approved_at=now(), approved_by=auth()->id()]) |  |  |

| T13 FcmTokensRelationManager trong UserResource (Readonly) | 🟢 THẤP ★☆☆ | ⏱ 0.25 ngày (2–3 giờ) |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Tab Readonly hiển thị danh sách FCM tokens của user. Chỉ xem, không tạo/sửa/xóa. | 👤 Assignee THANH 🔗 Phụ thuộc UserResource ViewUser page đã tồn tại |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/Users/RelationManagers/FcmTokensRelationManager.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - Readonly: override getHeaderActions() return [] + không có EditAction/DeleteAction - Columns: device_type badge, device_name, is_active badge, last_used_at diffForHumans - Token: hiện 8 ký tự đầu + '...' để bảo mật |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Tab FCM Tokens hiển thị trong trang ViewUser - Hiện đúng: device_type (WEB/ANDROID/IOS), device_name, is_active, last_used_at - is_active hiển thị badge Xanh/Đỏ - last_used_at hiển thị relative time ('3 giờ trước') - Token bị mask: chỉ hiện 8 ký tự đầu + '...' - Không có button Thêm, Sửa, Xóa | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - FCM token là sensitive data → mask khi hiển thị - getHeaderActions(): return [] để ẩn nút Tạo mới |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. FcmTokensRelationManager: relation='fcmTokens' (hasMany trong User model) 2. getHeaderActions(): return [] // Không cho tạo mới 3. table()->actions([]) // Không cho edit/delete |  |  |

## 5.4 KHANG — T8, T12, T14 + Review

| T8 Dashboard: Stat Overview + Bar Chart + Bảng chờ duyệt | 🔴 CAO ★★★ | ⏱ 1–1.5 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Dashboard Filament với 3 widgets: Stats Overview (6 cards), Bar Chart top tỉnh, và Bảng hồ sơ chờ duyệt có quick actions. | 👤 Assignee KHANG 🔗 Phụ thuộc Tất cả Models đã có đủ, T14 (eager loading) nên làm trước |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Widgets/MissingChildStatsOverview.php - app/Filament/Admin/Widgets/MissingChildByProvinceChart.php - app/Filament/Admin/Widgets/PendingMissingChildrenTable.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - StatsOverviewWidget: Stat::make() với icon + color + trend - 6 cards: Tổng hồ sơ, PENDING, APPROVED, FOUND, Tổng manh mối, Kết quả AI match - Bar chart: DB::raw('COUNT(*) as total') groupBy province_id + join provinces - PendingTable: MissingChild::with('province:id,name')->where(status,PENDING)->latest()->take(10) - Click stat 'Chờ duyệt' → redirect với filter PENDING - ->since() helper cho relative time |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - 6 stat cards hiển thị đúng số liệu realtime từ DB - Bar chart top 10 tỉnh có nhiều hồ sơ nhất, tên tỉnh hiển thị rõ - Bảng chờ duyệt hiện tối đa 10 records mới nhất với thumbnail + case_code + tỉnh + thời gian đăng - Quick action Duyệt/Từ chối ngay trong widget table - Click stat 'Chờ duyệt' navigate đến MissingChildResource với filter status=PENDING - Widget không có N+1 (kiểm tra với Debugbar) | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Bar chart groupBy province_id → JOIN provinces để lấy tên, không N+1 - Cache stats 5 phút nếu dashboard bị slow: Cache::remember('dashboard_stats', 300, ...) - PendingTable cần with('province:id,name') để tránh N+1 |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. MissingChildStatsOverview::getStats(): DB queries với withCount, wrap in Cache 2. MissingChildByProvinceChart: DB::table('missing_children')->join('provinces',...)->groupBy()->get() 3. PendingMissingChildrenTable: TableWidget extends Widget, define table() method 4. Quick action trong widget: InlineAction → update record → $this->resetTable() |  |  |

| T12 FaceMatchResource: Confirm/Dismiss inline + Badge PENDING | 🟡 TRUNG BÌNH ★★★ | ⏱ 0.75–1 ngày |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Resource quản lý kết quả AI face matching với actions Confirm/Dismiss inline và navigation badge. | 👤 Assignee KHANG 🔗 Phụ thuộc FaceMatchResult model đã có, Photos migration đã chạy — QUAN TRỌNG: Trước khi code, chạy: php artisan make:filament-resource FaceMatchResult --generate (tạo scaffold Resource + Pages tự động) |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/FaceMatch/FaceMatchResource.php - app/Filament/Admin/Resources/FaceMatch/Pages/ListFaceMatches.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - score hiển thị dạng % = score * 100 (DECIMAL 5,4 × 100) - Action Confirm: status=CONFIRMED + confirmed_by + confirmed_at=now() - Action Dismiss: status=DISMISSED - Visibility: Confirm chỉ hiện khi status=PENDING - UNIQUE constraint (missing_photo_id, found_photo_id) đã có trong migration 007 - Navigation badge: count status=PENDING |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - Danh sách hiển thị: missing_id → full_name + case_code, found_id, score (%), status badge - Score hiển thị đúng dạng % với 2 chữ số thập phân (vd: 87.35%) - Action Confirm: chỉ hiện khi status=PENDING, update CONFIRMED + confirmed_by + confirmed_at - Action Dismiss: chỉ hiện khi status=PENDING, update DISMISSED - Navigation badge hiện số PENDING - Filter status (PENDING/CONFIRMED/DISMISSED) hoạt động - Filter score: hiện kết quả có score ≥ X% | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - score là DECIMAL(5,4): 0.8735 → hiển thị '87.35%' - confirmed_by là FK → users.id nullable → dùng auth()->id() - Sau Confirm/Dismiss nên trigger notification đến user (optional, hỏi Khang) |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. FaceMatchResource::getEloquentQuery(): with(['missingChild:id,full_name,case_code','foundChild:id,province_id']) 2. score column: ->formatStateUsing(fn($s) => number_format($s * 100, 2) . '%') 3. Action Confirm: hidden(fn($r) => $r->status !== 'PENDING') → update([status=CONFIRMED, confirmed_by=auth_id, confirmed_at=now()]) |  |  |

| T14 Eager Loading chống N+1 — Toàn bộ Resource | 🔴 CAO ★★☆ | ⏱ 0.5 ngày (làm đầu tiên) |
| --- | --- | --- |
| 📋 Mô tả & Mục tiêu Override getEloquentQuery() trong từng Resource để thêm with() phù hợp, loại bỏ hoàn toàn N+1 queries. Task này phải merge vào develop TRƯỚC tất cả các task khác. | 👤 Assignee KHANG 🔗 Phụ thuộc Không phụ thuộc task khác (làm TRƯỚC khi merge các task) |  |
| 📁 Files cần tạo/sửa - app/Filament/Admin/Resources/MissingChildren/MissingChildrenResource.php - app/Filament/Admin/Resources/Clues/ClueResource.php - app/Filament/Admin/Resources/Users/UserResource.php | 📦 Kỹ thuật & Logic - MissingChildResource: with(['province:id,name','user:id,full_name','primaryPhoto'])->withCount(['clues','comments','faceMatchResults']) - ClueResource: with(['missingChild:id,full_name,case_code','user:id,full_name','verifiedBy:id,full_name']) - UserResource: with(['province:id,name'])->withCount(['missingChildren','fcmTokens']) - Kiểm tra bằng Laravel Debugbar: trang list không được có N+1 - withCount chỉ cho columns đang thực sự dùng để hiển thị |  |
| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Acceptance Criteria) - MissingChildResource List page: Debugbar cho thấy ≤ 5 queries (không phụ thuộc số rows) - ClueResource List page: không có N+1 - UserResource List page: không có N+1 - Tất cả relation columns hiển thị đúng sau khi thêm eager loading - withCount không gây crash khi relation chưa có data | ⚠️ Lưu ý kỹ thuật - Chỉ thêm with() cho relations đang ĐƯỢC DÙNG trong columns — không thêm thừa - select() trên với relation: dùng 'province:id,name' để chỉ lấy 2 cột cần thiết - primaryPhoto là morphOne — cần scope trong model: photos()->where('is_primary',1)->limit(1) |  |
| 🔄 Luồng xử lý 1. Cài Laravel Debugbar: composer require barryvdh/laravel-debugbar --dev 2. Mở trang List của từng Resource → xem số queries trong Debugbar 3. Identify relations bị lazy-loaded → thêm vào getEloquentQuery()->with([]) 4. Verify lại: số queries không tăng theo số rows 5. Commit + tạo PR riêng, merge vào develop trước PR của Nhân/Linh/Thanh |  |  |

# 6. KẾ HOẠCH PR & MERGE

Thứ tự PR khuyến nghị để tránh conflict và đảm bảo review nhanh.

| Ngày | Ai | PR / Công việc | Ghi chú | Màu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | KHANG | T14 — Eager Loading | Merge vào develop TRƯỚC mọi PR khác |  |
| Ngày 1–2 | NHÂN | PR-01: T1 + T2 + T3 | ViewMissingChild + ClueRM + PhotoRM |  |
| Ngày 1–2 | LINH | Bắt đầu T4, T5 | CommentsRM + MissingChildren List |  |
| Ngày 1–2 | THANH | Bắt đầu T6, T7 | UserResource + ClueResource |  |
| Ngày 2–3 | KHANG | Review PR-01 (Nhân) | Approve/Request changes T1–T3 |  |
| Ngày 2–3 | LINH | PR-02: T4 + T5 | Sau khi T14 đã merge |  |
| Ngày 2–3 | THANH | PR-03: T6 + T7 + T10 | — |  |
| Ngày 3–4 | KHANG | Review PR-02, PR-03 | Approve/Request changes |  |
| Ngày 3–4 | LINH | PR-04: T9 + T11 | Navigation Badge + Activity Log |  |
| Ngày 3–4 | THANH | PR-05: T13 | FCM Tokens (nhanh) |  |
| Ngày 3–4 | KHANG | PR-06: T8 + T12 | Dashboard + FaceMatch |  |
| Ngày 4–5 | TOÀN NHÓM | php artisan test → fix → merge | PR chính: feature/filament-ux-upgrade → develop |  |

# T15 — Đăng ký Widgets vào AdminPanelProvider

Assignee: Khang (15 phút, làm cùng T8) — Dependency: T8 phải có trước

Mô tả: T8 tạo 3 widget files (MissingChildStatsOverview, MissingChildByProvinceChart, PendingMissingChildrenTable) nhưng widgets sẽ không xuất hiện trên Dashboard nếu không đăng ký vào AdminPanelProvider. Task này đăng ký đủ 4 widget (bao gồm cả AccountWidget mặc định của Filament).

📁 File cần sửa:

- app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php

Code thêm vào AdminPanelProvider::panel():

->widgets([

Filament\Widgets\AccountWidget::class,

App\Filament\Admin\Widgets\MissingChildStatsOverview::class,

App\Filament\Admin\Widgets\MissingChildByProvinceChart::class,

App\Filament\Admin\Widgets\PendingMissingChildrenTable::class,

])

✅ Acceptance Criteria:

- Mở Dashboard admin → thấy 3 widgets (StatsOverview, Chart by Province, Pending Table)

- php artisan filament:upgrade sau khi sửa → không có lỗi

# 7. MASTER CHECKLIST — Trước khi tạo PR chính

- ☐  php artisan test — tất cả test xanh

- ☐  Laravel Debugbar: không có N+1 trên bất kỳ List page nào

- ☐  Migration add_is_hidden_and_verified_at_to_clues_table đã chạy thành công

- ☐  T14 (Eager Loading) đã merge vào develop trước mọi PR khác

- ☐  T15 (Khang): Widgets đã đăng ký trong AdminPanelProvider.php — Dashboard hiển thị đủ 3 widgets

- ☐  T1–T3 (Nhân): ViewMissingChild + CluesRM + PhotosRM đã được Khang approve

- ☐  T4–T5 (Linh): CommentsRM + MissingChildren List đã được Khang approve

- ☐  T9, T11 (Linh): Navigation Badge + Activity Log đã được Khang approve

- ☐  T6–T7 (Thanh): UserResource + ClueResource đã được Khang approve

- ☐  T10, T13 (Thanh): FoundChildResource + FcmTokensRM đã được Khang approve

- ☐  T8, T12 (Khang): Dashboard + FaceMatchResource hoạt động đúng

- ☐  Cache badge (T9): Cache::remember với TTL 5 phút đã implement

- ☐  Bulk actions có confirm dialog trước khi execute

- ☐  Polymorphic relations (photos, comments) hoạt động đúng model_type/model_id

- ☐  Score face match hiển thị đúng dạng % (× 100)

- ☐  PR chính: feature/filament-ux-upgrade → develop được tạo và review

Document generated 02/06/2026  ·  Leader: Khang  ·  Filament UX Upgrade — Sau Sprint 2