KẾ HOẠCH DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

WEBSITE TÌM KIẾM TRẺ EM THẤT LẠC

Tích hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt & Bản Đồ Thời Gian Thực

| Nhóm thực hiện | Nhóm Backend — 4 thành viên (Khang · Linh · Thanh · Nhân) |
| --- | --- |
| Công nghệ | PHP Laravel 12 + Filament v5 + Blade/Livewire 3 |
| Database | MySQL 8.0 — v2.3 (Production-Ready, hiệu lực 15/05/2026) |
| Thời gian | 14/05/2026 — 05/08/2026 (~12 tuần) |
| Ngày lập | 14/05/2026 |
| Phiên bản | v2.3 — Bổ sung GPS realtime (gps_shared_at, location_accuracy_m) vào bảng clues, cập nhật bảo mật GPS, đồng bộ tên đề tài chính xác |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Mô tả đề tài

Xây dựng nền tảng web cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm trẻ em thất lạc tại Việt Nam, kết nối người dân, gia đình và cơ quan chức năng trong việc đăng tin, chia sẻ thông tin và phối hợp tìm kiếm nhanh chóng.

Hệ thống tích hợp AI nhận diện khuôn mặt và bản đồ địa lý thời gian thực, giúp tăng khả năng khớp thông tin giữa các tin đăng mất tích và tin tìm thấy trẻ.

## 1.2. Tính cấp thiết & nhân văn

- Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn vụ trẻ em thất lạc, phần lớn thông tin lan truyền qua mạng xã hội một cách tản mạn, thiếu hệ thống

- Chưa có nền tảng web chuyên biệt, có cấu trúc dữ liệu tốt, tích hợp AI và bản đồ phục vụ mục đích này tại Việt Nam

- Đề tài mang tính nhân văn cao, dễ gây ấn tượng trong buổi bảo vệ tốt nghiệp

- Phù hợp năng lực nhóm 4 sinh viên backend trong 12 tuần

## 1.3. Mục tiêu dự án

- Xây dựng website hoạt động ổn định, đầy đủ chức năng CRUD cho tin đăng

- Tích hợp AI Face Matching để so khớp ảnh trẻ thất lạc và ảnh tìm thấy

- Tích hợp bản đồ Leaflet.js / Google Maps với heatmap vị trí

- Xây dựng hệ thống thông báo realtime bằng Laravel Broadcasting + Laravel Reverb

- Admin dashboard đầy đủ bằng Filament PHP v5

- Demo được trước hội đồng vào 05/08/2026

# 2. KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ

## 2.1. Tech Stack

| Tầng | Công nghệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Backend Core | PHP 8.5 + Laravel 12 | Framework chính, Eloquent ORM, Queue |
| Admin Panel | Filament PHP v5 | CRUD, Dashboard, Charts built-in |
| Frontend | Blade Template + Livewire 3 | Reactive UI, không cần build Node.js |
| Styling | Tailwind CSS 3 | Utility-first, responsive |
| Database | MySQL 8.0 | Quan hệ, Full-text Search, InnoDB |
| Cache / Queue | Redis + Laravel Queue | Job xử lý AI async, cache session |
| AI Face Match | Python FastAPI + DeepFace | Microservice riêng, gọi qua HTTP |
| Bản đồ | Leaflet.js + OpenStreetMap | Miễn phí, không cần API key |
| Realtime | Laravel Echo + Laravel Reverb (self-host) | Notification realtime, free |
| Auth | Laravel Breeze + Socialite | Google Login, OTP qua email |
| QR Code | simplesoftwareio/simple-qrcode | Package Laravel, gen QR nhanh |
| Server | Ubuntu VPS | Deploy VPS (Reverb cần port 8080) |

## 2.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống theo mô hình Monolith + AI Microservice:

- Laravel App: xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, render Blade, quản lý Queue

- AI Service: Python FastAPI chạy model DeepFace, nhận ảnh và trả về score khớp

- Database: MySQL lưu trữ dữ liệu chính; Redis cho cache, session, queue

- Laravel Reverb: self-host WebSocket trên cùng VPS, relay event realtime đến browser người dùng

- Storage: Laravel Storage (local/S3) lưu ảnh upload

📌 Lý do chọn Monolith: Nhóm 4 người, 12 tuần — tách microservice hoàn toàn sẽ tốn thời gian devops. AI Service tách riêng vì Python hỗ trợ DeepFace tốt hơn PHP.

# 3. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

## 3.1. Module Người Dùng (Public)

### 3.1.1. Xác thực & Tài khoản

- Đăng ký bằng Email + xác thực OTP qua email (Laravel Notification)

- Đăng nhập bằng Google OAuth2 (Laravel Socialite)

- Quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu

- Hồ sơ cá nhân: cập nhật thông tin, ảnh đại diện

### 3.1.2. Đăng tin Trẻ Thất Lạc

- Họ tên, ngày sinh / tuổi, giới tính

- Ảnh (tối đa 5 ảnh, validate định dạng & kích thước)

- Ngày mất tích, địa điểm (chọn 1 trong 34 tỉnh/thành sau sáp nhập 12/06/2025 + địa chỉ cụ thể)

- Đặc điểm nhận dạng: màu da, chiều cao, cân nặng, dấu vết đặc biệt

- Quần áo lúc mất tích (mô tả text + màu sắc)

- Thông tin liên hệ người đăng (ẩn số điện thoại khỏi public, chỉ liên hệ qua hệ thống)

- Chọn vị trí trên bản đồ (Leaflet picker lưu lat/lng)

### 3.1.3. Tìm Kiếm & Lọc

- Tìm kiếm full-text theo tên, đặc điểm (MySQL FULLTEXT Index)

- Bộ lọc: Tỉnh/thành phố (34 tỉnh/thành sau sáp nhập 12/06/2025), độ tuổi, giới tính, khoảng thời gian mất tích

- Sắp xếp: mới nhất, gần vị trí tôi nhất (Haversine với lat/lng + bounding box tối ưu)

- Phân trang (15 kết quả/trang)

### 3.1.4. Đăng Tin Tìm Thấy Trẻ

- Ảnh trẻ tìm thấy (bắt buộc)

- Địa điểm phát hiện (bản đồ picker + mô tả)

- Thời gian phát hiện

- Mô tả tình trạng, quần áo, đặc điểm

- Hệ thống tự động trigger AI Face Matching với các tin thất lạc đang mở

### 3.1.5. Tương Tác Cộng Đồng

- Bình luận dưới bài đăng (Livewire realtime, hỗ trợ reply thread — polymorphic self-referencing)

- Gửi manh mối: form nhanh kèm vị trí GPS (Geolocation API trình duyệt)

- Chat trực tiếp với người đăng tin (Livewire + Laravel Broadcasting)

- Chia sẻ nhanh qua QR Code (mỗi hồ sơ có QR riêng)

- Đánh dấu trường hợp 'Đã tìm thấy' (chỉ người đăng hoặc admin)

## 3.2. Module Bản Đồ

- Bản đồ tổng quan: hiển thị tất cả điểm mất tích đang mở (marker màu đỏ)

- Marker màu xanh: điểm tìm thấy trẻ

- Heatmap: mật độ vụ việc theo khu vực (Leaflet.heat plugin)

- Popup chi tiết khi click marker: ảnh thumbnail, tên, ngày, nút xem chi tiết

- Filter trực tiếp trên bản đồ: theo tỉnh, thời gian, trạng thái

- Vẽ bán kính tìm kiếm: người dùng chọn vị trí + bán kính (km)

- GPS Realtime Sharing: người gặp trẻ lạc bấm nút "Chia sẻ vị trí" → trình duyệt gọi navigator.geolocation → lat/lng + accuracy lưu vào bảng clues (gps_shared_at, location_accuracy_m) → marker realtime cập nhật trên bản đồ qua Laravel Reverb — không cần app, không cần cài thêm gì

- 📌 Pháp lý GPS: người dùng phải bấm "Cho phép" trên popup trình duyệt — trình duyệt tự xử lý consent, không cần thêm màn hình xin quyền riêng. Vị trí GPS lưu vào bảng clues (không public riêng) — tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Độ chính xác GPS phụ thuộc thiết bị: smartphone ~5–20m, PC không có GPS sẽ fallback về IP geolocation (~km).

## 3.3. Module Admin (Filament v5)

### 3.3.1. Quản Lý Bài Đăng

- Danh sách bài đăng với filter, sort, bulk action

- Duyệt bài / Từ chối kèm lý do (email tự động gửi cho người dùng)

- Ẩn bài nghi giả mạo / spam

- Đánh dấu 'Đã tìm thấy' từ phía admin

### 3.3.2. Quản Lý Người Dùng

- Danh sách user: tìm kiếm, lọc theo trạng thái

- Khóa / mở khóa tài khoản + ghi nhận lý do

- Phân quyền: Admin / Moderator / User thường

- Nhật ký hoạt động: log các action quan trọng (Laravel Activity Log — Spatie)

### 3.3.3. Dashboard Thống Kê

- Tổng số trẻ mất tích / đã tìm thấy / đang tìm

- Biểu đồ theo tháng (Filament Charts)

- Tỉnh/thành có nhiều vụ việc nhất (bar chart)

- Tỷ lệ tìm thấy thành công

- Số người dùng mới theo tuần

## 3.4. Chức Năng Nâng Cao (AI & Realtime)

### 3.4.1. AI Face Matching

- Python FastAPI microservice chạy model DeepFace (backend ArcFace hoặc FaceNet)

- Laravel gọi HTTP đến AI Service khi có ảnh mới upload (Job async trong Queue)

- Kết quả: danh sách các cặp khớp kèm score (0–1), lưu vào bảng face_match_results

- Gợi ý khớp hiển thị trên cả hai bài đăng với badge 'Có thể trùng khớp X%'

- Score >= 70%: thông báo tự động cho người đăng cả hai bài

- Ảnh không có mặt người: bỏ qua, không gửi lên AI Service

- AI Service timeout: retry 3 lần, sau đó mark là cần review thủ công

### 3.4.2. AI Age Progression (POST-LAUNCH)

Khi trẻ đã mất tích lâu (1 năm, 3 năm, 5 năm...), AI tự động sinh ra ảnh phác thảo khuôn mặt ước lượng theo độ tuổi hiện tại. Ảnh mới được dùng để so khớp lại với các tin tìm thấy mới.

- Model: FRAN (Face Re-Aging Network) hoặc HRFAE — host qua Replicate API nếu không có GPU

- Luồng: ảnh gốc → face detection → crop + align → age progression model → ảnh mới

- Laravel Scheduler: mỗi tháng kiểm tra hồ sơ còn mở, tính delta tuổi, trigger AgProgressionJob nếu delta >= 12 tháng

- Kết quả lưu vào bảng age_progression_photos với estimated_age, model_used, is_approved

- Ảnh phác thảo mới tự động đưa vào pool AI Face Matching (source = 'AGE_PROGRESSION')

- Admin có thể duyệt / xoá ảnh phác thảo nếu kết quả không phù hợp

📌 POST-LAUNCH: Tính năng này giữ trong thiết kế DB nhưng KHÔNG triển khai trong 12 tuần. Sẽ bổ sung sau khi hệ thống core ổn định. Tham chiếu quốc tế: NCMEC (Mỹ) dùng age progression từ thập niên 1980, FBI dùng cho cold cases.

### 3.4.3. Realtime Notification

- Laravel Broadcasting + Laravel Reverb (self-host, không giới hạn connections)

- Event: bài đăng mới trong tỉnh/thành của bạn

- Event: kết quả AI Face Matching hoàn thành

- Event: ảnh age progression mới được tạo cho hồ sơ của bạn

- Event: có manh mối mới cho bài đăng của bạn

### 3.4.4. Thông Báo Theo Vùng Địa Lý (Geo-Push)

Khi có tin đăng mất tích mới được duyệt, hệ thống tự động push thông báo đến tất cả người dùng trong bán kính X km.

- Người dùng cài đặt vị trí nhận thông báo (notify_lat/lng) trong hồ sơ cá nhân

- Backend dùng công thức Haversine + bounding box để lọc danh sách user trong bán kính

- Gửi thông báo qua: Laravel Notification → Database + Email + Laravel Reverb realtime

- Bán kính có thể cấu hình: 10 km / 30 km / 50 km (default) / toàn tỉnh

### 3.4.5. Chatbot Hướng Dẫn Người Dân (POST-LAUNCH)

Chatbot dẫn dắt người dân từng bước khi gặp trẻ lạc hoặc cần tìm trẻ mất tích.

- Bước 1: Hỏi tình huống — 'Bạn đang gặp trẻ lạc hay tìm trẻ đã mất tích?'

- Bước 2: Nếu gặp trẻ lạc — hướng dẫn đăng tin tìm thấy, gợi ý gọi công an địa phương

- Bước 3: Nếu tìm trẻ mất tích — hướng dẫn đăng tin, điền đầy đủ thông tin, chia sẻ QR

- Triển khai: rule-based flow bằng Livewire hoặc GPT-4o mini API (~$0.15/1M token)

- Session lưu trong bảng chatbot_sessions (intent, current_step, collected_data JSON)

- Tự động xóa session COMPLETED/ABANDONED sau 30 ngày (Laravel Scheduler)

# 4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Stack: MySQL 8.0 · Laravel 12 · Phiên bản: v2.3 (15/05/2026)

Cập nhật v2.3: Bổ sung gps_shared_at + location_accuracy_m vào bảng clues (GPS realtime); cập nhật checklist bảo mật GPS; ghi chú AI Age Progression & Chatbot là POST-LAUNCH; đồng bộ tên đề tài v2.3

## 4.1. Cấu hình Database

CREATE DATABASE missing_children_db

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

SET GLOBAL default_storage_engine = InnoDB;

SET GLOBAL time_zone = '+07:00';

-- Full-text: giảm min token size cho tên tiếng Việt ngắn

SET GLOBAL innodb_ft_min_token_size = 2;

## 4.2. Sơ đồ quan hệ (ERD — Text)

provinces (34 tỉnh/thành — hiệu lực 12/06/2025)

↑ n:1

users ──────────────────────────────────────────────┐

│ 1:n                                            │

├── missing_children ─── face_match_results ─── found_children

│       │ 1:n                    │                   │ 1:n

│       ├── age_progression_photos               └── photos (poly)

│       ├── photos (polymorphic)

│       ├── comments (polymorphic)

│       └── clues

│

├── found_children

├── messages (from/to)

├── notifications

├── chatbot_sessions

└── fcm_tokens

activity_logs (Spatie — polymorphic causer)

personal_access_tokens (Laravel Sanctum)

## 4.3. Naming Conventions

| Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- |
| Tên bảng: snake_case, số nhiều | missing_children, face_match_results |
| Tên cột: snake_case | full_name, missing_date |
| FK: {table_singular}_id | user_id, province_id |
| PK: luôn là id BIGINT UNSIGNED | id AUTO_INCREMENT |
| Timestamps chuẩn Laravel | created_at, updated_at, deleted_at |
| Boolean: prefix is_ hoặc has_ | is_approved, has_face |
| Enum string: UPPERCASE | 'MALE', 'PENDING', 'ACTIVE' |

## 4.4. Chi tiết các bảng (15 bảng)

### 3.1. `provinces` — Tỉnh / Thành phố

📌 v2.2: code tăng từ CHAR(5) → CHAR(6) để chứa VN-DNA, VN-TAY, VN-HUE, VN-DTP. VN-DN = Đà Nẵng (id=21), VN-DNA = Đồng Nai (id=28) — không trùng.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | TINYINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK — 34 tỉnh < 255 |
| name | VARCHAR | 100 | NO | — | Tên đầy đủ tiếng Việt |
| code | CHAR | 6 | NO | — | UNIQUE — ISO 3166-2:VN e.g. VN-HN, VN-DNA |
| short_code | CHAR | 3 | NO | — | UNIQUE — mã ngắn nội bộ e.g. HAN |
| region | ENUM | — | NO | — | 'BAC', 'TRUNG', 'NAM' |
| is_active | TINYINT(1) | — | NO | 1 | Dự phòng sáp nhập tiếp |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_provinces_code (code)

UNIQUE INDEX uq_provinces_short_code (short_code)

INDEX idx_provinces_region (region)

Seed data — 34 tỉnh/thành (hiệu lực 12/06/2025):

| id | Tên tỉnh/thành | code | short_code | region | Ghi chú (sáp nhập) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hà Nội | VN-HN | HAN | BAC | Giữ nguyên |
| 2 | TP Huế | VN-HUE | HUE | TRUNG | Đổi tên Thừa Thiên Huế |
| 3 | Quảng Ninh | VN-QN | QNI | BAC | Giữ nguyên |
| 4 | Cao Bằng | VN-CB | CBA | BAC | Giữ nguyên |
| 5 | Lạng Sơn | VN-LSN | LSN | BAC | Giữ nguyên |
| 6 | Lai Châu | VN-LCH | LCH | BAC | Giữ nguyên |
| 7 | Điện Biên | VN-DB | DBN | BAC | Giữ nguyên |
| 8 | Sơn La | VN-SL | SLA | BAC | Giữ nguyên |
| 9 | Thanh Hóa | VN-TH | THA | TRUNG | Giữ nguyên |
| 10 | Nghệ An | VN-NA | NAN | TRUNG | Giữ nguyên |
| 11 | Hà Tĩnh | VN-HT | HTI | TRUNG | Giữ nguyên |
| 12 | Tuyên Quang | VN-TQ | TQG | BAC | Hà Giang + Tuyên Quang |
| 13 | Lào Cai | VN-LC | LCA | BAC | Lào Cai + Yên Bái |
| 14 | Thái Nguyên | VN-TN | TNG | BAC | Thái Nguyên + Bắc Kạn |
| 15 | Phú Thọ | VN-PT | PTH | BAC | Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ |
| 16 | Bắc Ninh | VN-BN | BNI | BAC | Bắc Ninh + Bắc Giang |
| 17 | Hưng Yên | VN-HY | HYE | BAC | Hưng Yên + Thái Bình |
| 18 | TP Hải Phòng | VN-HP | HPG | BAC | TP Hải Phòng + Hải Dương |
| 19 | Ninh Bình | VN-NB | NBH | BAC | Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình |
| 20 | Quảng Trị | VN-QT | QTR | TRUNG | Quảng Bình + Quảng Trị |
| 21 | TP Đà Nẵng | VN-DN | DAN | TRUNG | Quảng Nam + TP Đà Nẵng |
| 22 | Quảng Ngãi | VN-QNG | QNG | TRUNG | Kon Tum + Quảng Ngãi |
| 23 | Gia Lai | VN-GL | GLA | TRUNG | Gia Lai + Bình Định |
| 24 | Khánh Hòa | VN-KH | KHA | TRUNG | Ninh Thuận + Khánh Hòa |
| 25 | Lâm Đồng | VN-LD | LDO | NAM | Đắk Nông + Bình Thuận + Lâm Đồng |
| 26 | Đắk Lắk | VN-DL | DLK | TRUNG | Phú Yên + Đắk Lắk |
| 27 | TP Hồ Chí Minh | VN-HC | HCM | NAM | BR-VT + Bình Dương + TP HCM |
| 28 | Đồng Nai | VN-DNA | DNA | NAM | Bình Phước + Đồng Nai |
| 29 | Tây Ninh | VN-TAY | TAY | NAM | Tây Ninh + Long An |
| 30 | TP Cần Thơ | VN-CT | CTO | NAM | Sóc Trăng + Hậu Giang + TP Cần Thơ |
| 31 | Vĩnh Long | VN-VL | VLG | NAM | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh |
| 32 | Đồng Tháp | VN-DTP | DTP | NAM | Tiền Giang + Đồng Tháp |
| 33 | Cà Mau | VN-CM | CMU | NAM | Bạc Liêu + Cà Mau |
| 34 | An Giang | VN-AG | AGI | NAM | Kiên Giang + An Giang |

### 3.2. `users` — Tài khoản người dùng

📌 otp_code lưu dạng bcrypt hash (Hash::make()). Bcrypt output ~60 ký tự → VARCHAR(255) có buffer an toàn. So sánh bằng Hash::check().

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| full_name | VARCHAR | 100 | NO | — | Họ tên đầy đủ |
| email | VARCHAR | 191 | NO | — | UNIQUE — 191 vì utf8mb4 index limit |
| email_verified_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | NULL = chưa xác thực |
| phone | VARCHAR | 15 | YES | NULL | Định dạng E.164: +84912345678 |
| phone_verified_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Dự phòng xác thực SĐT |
| password | VARCHAR | 255 | YES | NULL | NULL nếu đăng nhập Google OAuth |
| google_id | VARCHAR | 100 | YES | NULL | UNIQUE — Google OAuth sub |
| avatar_url | VARCHAR | 500 | YES | NULL | URL ảnh đại diện |
| role | ENUM | — | NO | 'USER' | 'ADMIN', 'MODERATOR', 'USER' |
| status | ENUM | — | NO | 'ACTIVE' | 'ACTIVE', 'BANNED', 'PENDING' |
| ban_reason | TEXT | — | YES | NULL | Lý do khóa tài khoản |
| province_id | TINYINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → provinces.id (SET NULL) |
| notify_lat | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Vĩ độ nhận thông báo geo-push |
| notify_lng | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Kinh độ nhận thông báo geo-push |
| notify_radius_km | TINYINT UNSIGNED | — | NO | 50 | Bán kính (km): 10/30/50/100 |
| otp_code | VARCHAR | 255 | YES | NULL | Bcrypt hash OTP 6 chữ số (v2.2 fix: VARCHAR(255)) |
| otp_expires_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Thời hạn OTP |
| remember_token | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Laravel remember me |
| last_active_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Lần cuối online |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| deleted_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Soft delete — GDPR Art.17 |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_users_email (email)

UNIQUE INDEX uq_users_google_id (google_id)

INDEX idx_users_role (role)

INDEX idx_users_status (status)

INDEX idx_users_province_id (province_id)

INDEX idx_users_notify_location (notify_lat, notify_lng)

INDEX idx_users_deleted_at (deleted_at)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_users_province FOREIGN KEY (province_id)

REFERENCES provinces(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

### 3.3. `fcm_tokens` — Push Notification Token (FCM)

📌 1 user có thể dùng nhiều thiết bị → tách bảng riêng. Revoke được theo device.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (CASCADE) |
| token | VARCHAR | 500 | NO | — | UNIQUE — FCM device token |
| device_type | ENUM | — | NO | 'WEB' | 'WEB', 'ANDROID', 'IOS' |
| device_name | VARCHAR | 100 | YES | NULL | VD: 'Chrome on Windows' |
| is_active | TINYINT(1) | — | NO | 1 | Token còn hiệu lực |
| last_used_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Lần cuối gửi notification thành công |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_fcm_token (token)

INDEX idx_fcm_user_id (user_id)

INDEX idx_fcm_is_active (is_active)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_fcm_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

### 3.4. `missing_children` — Tin đăng trẻ mất tích

📌 contact_phone lưu trong DB nhưng không trả về API public — chỉ qua chat nội bộ sau login. Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (RESTRICT) |
| case_code | VARCHAR | 20 | NO | — | UNIQUE — MC-2026-00001 |
| full_name | VARCHAR | 100 | NO | — | Tên trẻ |
| dob | DATE | — | YES | NULL | Ngày sinh |
| age_estimate | TINYINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Tuổi ước tính |
| gender | ENUM | — | NO | — | 'MALE', 'FEMALE', 'UNKNOWN' |
| skin_tone | ENUM | — | YES | NULL | 'LIGHT', 'MEDIUM', 'DARK' |
| height_cm | SMALLINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Chiều cao (cm) |
| weight_kg | DECIMAL | (5,2) | YES | NULL | Cân nặng (kg) |
| province_id | TINYINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → provinces.id (RESTRICT) |
| district | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Quận/Huyện |
| ward | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Phường/Xã |
| address_detail | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Địa chỉ cụ thể |
| lat | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Vĩ độ vị trí mất tích |
| lng | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Kinh độ vị trí mất tích |
| missing_date | DATE | — | NO | — | Ngày mất tích |
| missing_time | TIME | — | YES | NULL | Giờ mất tích |
| clothes_desc | TEXT | — | YES | NULL | Mô tả quần áo [FULLTEXT] |
| clothes_color | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Màu sắc quần áo chính |
| special_marks | TEXT | — | YES | NULL | Dấu vết đặc biệt [FULLTEXT] |
| circumstances | TEXT | — | YES | NULL | Hoàn cảnh mất tích [FULLTEXT] |
| reward_info | VARCHAR | 300 | YES | NULL | Thông tin tiền thưởng |
| contact_name | VARCHAR | 100 | NO | — | Tên người liên hệ |
| contact_phone | VARCHAR | 15 | NO | — | SĐT — KHÔNG expose public (NĐ 13/2023) |
| contact_relation | VARCHAR | 50 | YES | NULL | Quan hệ với trẻ |
| status | ENUM | — | NO | 'PENDING' | 'PENDING','APPROVED','FOUND','CLOSED','REJECTED' |
| approved_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Thời điểm admin duyệt |
| approved_by | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL) |
| rejection_reason | TEXT | — | YES | NULL | Lý do từ chối |
| found_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Thời điểm đánh dấu tìm thấy |
| auto_expire_notified_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Đã gửi email cảnh báo xóa tự động |
| qr_code_path | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Đường dẫn ảnh QR Code |
| view_count | INT UNSIGNED | — | NO | 0 | Lượt xem |
| share_count | INT UNSIGNED | — | NO | 0 | Lượt chia sẻ |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| deleted_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Soft delete — GDPR Art.17 |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_missing_case_code (case_code)

INDEX idx_missing_user_id (user_id)

INDEX idx_missing_province_id (province_id)

INDEX idx_missing_status (status)

INDEX idx_missing_gender (gender)

INDEX idx_missing_date (missing_date)

INDEX idx_missing_location (lat, lng)

INDEX idx_missing_deleted_at (deleted_at)

FULLTEXT INDEX ft_missing_search (full_name, clothes_desc, special_marks, circumstances)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_missing_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT fk_missing_province FOREIGN KEY (province_id)

REFERENCES provinces(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT fk_missing_approved_by FOREIGN KEY (approved_by)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

### 3.5. `found_children` — Tin đăng tìm thấy trẻ

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (RESTRICT) |
| province_id | TINYINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → provinces.id (RESTRICT) |
| district | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Quận/Huyện phát hiện |
| ward | VARCHAR | 100 | YES | NULL | Phường/Xã phát hiện |
| address_detail | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Địa chỉ cụ thể |
| lat | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Vĩ độ nơi phát hiện |
| lng | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Kinh độ nơi phát hiện |
| found_date | DATE | — | NO | — | Ngày phát hiện |
| found_time | TIME | — | YES | NULL | Giờ phát hiện |
| gender_estimate | ENUM | — | YES | NULL | 'MALE', 'FEMALE', 'UNKNOWN' |
| age_estimate | TINYINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Tuổi ước tính |
| condition_desc | TEXT | — | YES | NULL | Tình trạng sức khỏe [FULLTEXT] |
| clothes_desc | TEXT | — | YES | NULL | Mô tả quần áo [FULLTEXT] |
| special_marks | TEXT | — | YES | NULL | Đặc điểm nhận dạng [FULLTEXT] |
| current_location | VARCHAR | 300 | YES | NULL | Đang ở đâu (đồn CA, BV, mái ấm...) |
| handover_agency | VARCHAR | 200 | YES | NULL | Cơ quan đã bàn giao |
| status | ENUM | — | NO | 'PENDING' | 'PENDING','APPROVED','MATCHED','CLOSED' |
| approved_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| approved_by | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL) |
| ai_processed_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Thời điểm AI đã xử lý xong |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| deleted_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Soft delete |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_found_user_id (user_id)

INDEX idx_found_province_id (province_id)

INDEX idx_found_status (status)

INDEX idx_found_date (found_date)

INDEX idx_found_location (lat, lng)

FULLTEXT INDEX ft_found_search (condition_desc, clothes_desc, special_marks)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_found_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT fk_found_province FOREIGN KEY (province_id)

REFERENCES provinces(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT fk_found_approved_by FOREIGN KEY (approved_by)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE

### 3.6. `photos` — Ảnh (Polymorphic — dùng cho cả 2 loại tin)

📌 Không có DB-level FK vì polymorphic — cascade xóa qua Laravel Observer. face_encoding mã hóa Crypt::encryptString() trước INSERT.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| model_type | VARCHAR | 100 | NO | — | App\Models\MissingChild ¦ FoundChild |
| model_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | ID record tương ứng (polymorphic) |
| path_original | VARCHAR | 500 | NO | — | Ảnh gốc full-res — auth only |
| path_thumb | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Thumbnail 200x200 (public) |
| path_blurred | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Ảnh blur cho danh sách public |
| file_size | INT UNSIGNED | — | YES | NULL | Kích thước file (bytes) |
| mime_type | VARCHAR | 50 | YES | NULL | image/jpeg ¦ image/png ¦ image/webp |
| width | SMALLINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Chiều rộng ảnh gốc (px) |
| height | SMALLINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Chiều cao ảnh gốc (px) |
| has_face | TINYINT(1) | — | NO | 0 | AI detect: có khuôn mặt không |
| face_encoding | TEXT | — | YES | NULL | JSON face vector — ENCRYPTED AES-256 |
| is_primary | TINYINT(1) | — | NO | 0 | Ảnh đại diện chính của hồ sơ |
| sort_order | TINYINT UNSIGNED | — | NO | 0 | Thứ tự hiển thị |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_photos_polymorphic (model_type, model_id)

INDEX idx_photos_has_face (has_face)

INDEX idx_photos_is_primary (is_primary)

### 3.7. `face_match_results` — Kết quả AI Face Matching

📌 UNIQUE constraint cấp độ ảnh (missing_photo_id, found_photo_id) — không phải cấp hồ sơ — cho phép chạy lại AI với cặp ảnh khác.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| missing_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → missing_children.id (CASCADE) |
| found_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → found_children.id (CASCADE) |
| missing_photo_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → photos.id (SET NULL) |
| found_photo_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → photos.id (SET NULL) |
| score | DECIMAL | (5,4) | NO | — | 0.0000–1.0000 |
| is_matched | TINYINT(1) | — | NO | 0 | true nếu score >= 0.70 |
| source | ENUM | — | NO | 'REALTIME' | 'REALTIME','AGE_PROGRESSION','MANUAL' |
| model_used | VARCHAR | 50 | YES | NULL | ArcFace ¦ FaceNet ¦ DeepFace |
| status | ENUM | — | NO | 'PENDING' | 'PENDING','CONFIRMED','DISMISSED' |
| confirmed_by | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL) |
| confirmed_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| notified_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Đã gửi thông báo 2 người đăng |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_face_match_photos (missing_photo_id, found_photo_id)

INDEX idx_face_match_missing_id (missing_id)

INDEX idx_face_match_found_id (found_id)

INDEX idx_face_match_score (score)

INDEX idx_face_match_is_matched (is_matched)

INDEX idx_face_match_status (status)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_fmr_missing FOREIGN KEY (missing_id)

REFERENCES missing_children(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_fmr_found FOREIGN KEY (found_id)

REFERENCES found_children(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_fmr_missing_photo FOREIGN KEY (missing_photo_id)

REFERENCES photos(id) ON DELETE SET NULL

CONSTRAINT fk_fmr_found_photo FOREIGN KEY (found_photo_id)

REFERENCES photos(id) ON DELETE SET NULL

CONSTRAINT fk_fmr_confirmed_by FOREIGN KEY (confirmed_by)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

### 3.8. `age_progression_photos` — Ảnh khuôn mặt theo tuổi (AI)

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| missing_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → missing_children.id (CASCADE) |
| original_photo_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → photos.id (SET NULL) |
| image_path | VARCHAR | 500 | NO | — | Đường dẫn ảnh đã age progression |
| age_at_missing | TINYINT UNSIGNED | — | YES | NULL | Tuổi lúc mất tích |
| estimated_age | TINYINT UNSIGNED | — | NO | — | Tuổi ước tính trong ảnh mới |
| years_elapsed | TINYINT UNSIGNED | — | NO | — | Số năm đã trôi qua |
| model_used | VARCHAR | 100 | YES | NULL | 'FRAN', 'HRFAE', 'Replicate/fran' |
| api_provider | VARCHAR | 50 | YES | NULL | 'replicate', 'local', 'opencv_fallback' |
| is_approved | TINYINT(1) | — | NO | 0 | Admin đã duyệt ảnh |
| approved_by | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL) |
| generated_at | TIMESTAMP | — | NO | — | Thời điểm AI tạo ảnh |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_age_prog_missing_id (missing_id)

INDEX idx_age_prog_is_approved (is_approved)

INDEX idx_age_prog_generated_at (generated_at)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_age_prog_missing FOREIGN KEY (missing_id)

REFERENCES missing_children(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_age_prog_photo FOREIGN KEY (original_photo_id)

REFERENCES photos(id) ON DELETE SET NULL

CONSTRAINT fk_age_prog_approved_by FOREIGN KEY (approved_by)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

### 3.9. `clues` — Manh mối cộng đồng

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| missing_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → missing_children.id (CASCADE) |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL — NULL = ẩn danh) |
| clue_type | ENUM | — | NO | 'SIGHTING' | 'SIGHTING','RUMOR','PHOTO','VIDEO','OTHER' |
| description | TEXT | — | NO | — | Nội dung manh mối |
| lat | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | Vị trí GPS |
| lng | DECIMAL | (10,7) | YES | NULL | — |
| occurred_at | DATETIME | — | YES | NULL | Thời điểm xảy ra |
| image_path | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Ảnh kèm theo |
| is_verified | TINYINT(1) | — | NO | 0 | Admin đã xác minh |
| verified_by | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL) [v2.2 fix] |
| is_anonymous | TINYINT(1) | — | NO | 0 | Ẩn danh — không hiện tên user |
| gps_shared_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | v2.3: Timestamp khi người dùng bấm “Chia sẻ vị trí GPS” — NULL = chưa chia sẻ |
| location_accuracy_m | SMALLINT UNSIGNED | — | YES | NULL | v2.3: Độ chính xác GPS (mét) từ navigator.geolocation — NULL = chưa chia sẻ |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_clues_missing_id (missing_id)

INDEX idx_clues_user_id (user_id)

INDEX idx_clues_clue_type (clue_type)

INDEX idx_clues_is_verified (is_verified)

INDEX idx_clues_location (lat, lng)
INDEX idx_clues_gps_shared_at (gps_shared_at)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_clues_missing FOREIGN KEY (missing_id)

REFERENCES missing_children(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_clues_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

-- ADD v2.3: GPS realtime columns

CONSTRAINT fk_clues_verified_by FOREIGN KEY (verified_by)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

### 3.10. `comments` — Bình luận (Polymorphic + Self-referencing)

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| commentable_type | VARCHAR | 100 | NO | — | App\Models\MissingChild ¦ FoundChild |
| commentable_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | ID bài đăng (polymorphic) |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (CASCADE) |
| parent_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → comments.id (self-ref cho reply) |
| body | TEXT | — | NO | — | Nội dung bình luận |
| is_approved | TINYINT(1) | — | NO | 1 | Mặc định duyệt ngay |
| is_hidden | TINYINT(1) | — | NO | 0 | Admin ẩn (spam/vi phạm) |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| deleted_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | Soft delete |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_comments_polymorphic (commentable_type, commentable_id)

INDEX idx_comments_user_id (user_id)

INDEX idx_comments_parent_id (parent_id)

INDEX idx_comments_is_approved (is_approved)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_comments_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_comments_parent FOREIGN KEY (parent_id)

REFERENCES comments(id) ON DELETE CASCADE

### 3.11. `messages` — Chat trực tiếp

📌 CHECK constraint enforce ở cả DB-level lẫn Laravel validation, tránh insert rỗng từ bất kỳ nguồn nào.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| from_user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (CASCADE) |
| to_user_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id (CASCADE) |
| missing_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → missing_children.id (SET NULL — ngữ cảnh) |
| body | TEXT | — | YES | NULL | Nội dung text — CHECK: body OR attachment IS NOT NULL |
| attachment_path | VARCHAR | 500 | YES | NULL | Đường dẫn file đính kèm |
| attachment_type | ENUM | — | YES | NULL | 'IMAGE', 'VIDEO', 'FILE' |
| read_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | NULL = chưa đọc |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_messages_from_user (from_user_id)

INDEX idx_messages_to_user (to_user_id)

INDEX idx_messages_missing_id (missing_id)

INDEX idx_messages_read_at (read_at)

INDEX idx_messages_conversation (from_user_id, to_user_id, missing_id)

Foreign Keys:

-- CHECK constraint DB-level (MySQL 8.0+) — FIX v2.2

CONSTRAINT chk_messages_content

CHECK (body IS NOT NULL OR attachment_path IS NOT NULL)

CONSTRAINT fk_messages_from FOREIGN KEY (from_user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_messages_to FOREIGN KEY (to_user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

CONSTRAINT fk_messages_missing FOREIGN KEY (missing_id)

REFERENCES missing_children(id) ON DELETE SET NULL

### 3.12. `chatbot_sessions` — Phiên Chatbot

📌 Retention: Xóa COMPLETED/ABANDONED sessions sau 30 ngày bằng Laravel Scheduler.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| session_token | VARCHAR | 64 | NO | — | UNIQUE — token ẩn danh cho guest |
| user_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id (SET NULL — NULL = guest) |
| intent | ENUM | — | YES | NULL | 'REPORT_MISSING','REPORT_FOUND','SEARCH','GENERAL' |
| current_step | VARCHAR | 50 | YES | NULL | Bước hiện tại trong flow |
| collected_data | JSON | — | YES | NULL | {name, age, gender, province_id, missing_date,...} |
| status | ENUM | — | NO | 'ACTIVE' | 'ACTIVE','COMPLETED','ABANDONED' |
| completed_action | VARCHAR | 100 | YES | NULL | VD: 'redirected_to_post_form' |
| ip_address | VARCHAR | 45 | YES | NULL | IPv4/IPv6 |
| user_agent | VARCHAR | 300 | YES | NULL | Browser info |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

UNIQUE INDEX uq_chatbot_session_token (session_token)

INDEX idx_chatbot_user_id (user_id)

INDEX idx_chatbot_status (status)

INDEX idx_chatbot_created_at (created_at)

Foreign Keys:

CONSTRAINT fk_chatbot_user FOREIGN KEY (user_id)

REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL

### 3.13. `notifications` — Thông báo (Laravel default)

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR | 36 | NO | — | PK — UUID |
| type | VARCHAR | 255 | NO | — | Class notification đầy đủ |
| notifiable_type | VARCHAR | 255 | NO | — | App\Models\User |
| notifiable_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | FK → users.id |
| data | JSON | — | NO | — | Payload thông báo |
| read_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | NULL = chưa đọc |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

Indexes:

PRIMARY KEY (id)

INDEX idx_notifications_notifiable (notifiable_type, notifiable_id)

INDEX idx_notifications_read_at (read_at)

### 3.14. `activity_logs` — Nhật ký hành động (Spatie Activity Log)

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| log_name | VARCHAR | 255 | YES | 'default' | 'admin', 'user', 'ai' |
| description | TEXT | — | NO | — | Mô tả hành động |
| subject_type | VARCHAR | 255 | YES | NULL | Model bị tác động |
| subject_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | ID model bị tác động |
| event | VARCHAR | 255 | YES | NULL | 'created','updated','deleted' |
| causer_type | VARCHAR | 255 | YES | NULL | App\Models\User |
| causer_id | BIGINT UNSIGNED | — | YES | NULL | FK → users.id |
| properties | JSON | — | YES | NULL | Dữ liệu trước/sau thay đổi |
| batch_uuid | CHAR | 36 | YES | NULL | Nhóm actions liên quan |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

### 3.15. `personal_access_tokens` — API Token (Laravel Sanctum)

📌 Dự phòng cho mobile app / API client trong tương lai. Tự tạo bởi php artisan vendor:publish --provider=Sanctum.

| Cột | Kiểu | Độ dài | Null | Default | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | AUTO_INC | PK |
| tokenable_type | VARCHAR | 255 | NO | — | Polymorphic model |
| tokenable_id | BIGINT UNSIGNED | — | NO | — | Model ID |
| name | VARCHAR | 255 | NO | — | Tên token (VD: 'mobile-app') |
| token | VARCHAR | 64 | NO | — | UNIQUE — SHA-256 hash |
| abilities | TEXT | — | YES | NULL | JSON array abilities |
| last_used_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| expires_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| created_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |
| updated_at | TIMESTAMP | — | YES | NULL | — |

## 4.5. Tổng quan mối quan hệ

| Từ | Quan hệ | Đến | FK | ON DELETE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| users | n:1 | provinces | users.province_id | SET NULL |
| users | 1:n | missing_children | missing_children.user_id | RESTRICT |
| users | 1:n | found_children | found_children.user_id | RESTRICT |
| users | 1:n | fcm_tokens | fcm_tokens.user_id | CASCADE |
| users | 1:n | clues | clues.user_id | SET NULL |
| users | 1:n | clues (xác minh) | clues.verified_by | SET NULL |
| users | 1:n | comments | comments.user_id | CASCADE |
| users | 1:n | messages (gửi) | messages.from_user_id | CASCADE |
| users | 1:n | messages (nhận) | messages.to_user_id | CASCADE |
| users | 1:n | chatbot_sessions | chatbot_sessions.user_id | SET NULL |
| users | 1:n | face_match_results | face_match_results.confirmed_by | SET NULL |
| users | 1:n | age_progression_photos | age_progression_photos.approved_by | SET NULL |
| missing_children | n:m | found_children | qua face_match_results | CASCADE |
| missing_children | 1:n | age_progression_photos | age_progression_photos.missing_id | CASCADE |
| missing_children | 1:n | clues | clues.missing_id | CASCADE |
| missing_children | 1:n | messages | messages.missing_id | SET NULL |
| missing_children | poly | photos | model_type + model_id | Observer |
| missing_children | poly | comments | commentable_type + id | Observer |
| found_children | poly | photos | model_type + model_id | Observer |
| photos | 1:n | face_match_results | missing_photo_id / found_photo_id | SET NULL |
| photos | 1:n | age_progression_photos | original_photo_id | SET NULL |
| comments | self | comments | parent_id (reply) | CASCADE |

📌 ON DELETE RESTRICT: Không cho phép xóa user nếu còn hồ sơ tin đăng. Phải soft delete user (deleted_at). Không để DB tự cascade xóa hồ sơ trẻ em.

📌 Polymorphic ON DELETE: MySQL không hỗ trợ FK cho polymorphic. Xử lý bằng Observer trong Laravel.

## 4.6. Thứ tự Migration

-- Domain tables (thứ tự phụ thuộc FK)

1.  provinces

2.  users

3.  fcm_tokens

4.  missing_children

5.  found_children

6.  photos

7.  face_match_results

8.  age_progression_photos

9.  clues

10. comments

11. messages

12. chatbot_sessions

-- Laravel/package tables (chạy artisan)

13. php artisan notifications:table

14. php artisan activitylog:migration

15. php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\..."

16. php artisan queue:table

17. php artisan session:table

## 4.7. Query mẫu quan trọng

### Tìm kiếm Haversine + Bounding Box (tối ưu index)

SELECT id, full_name, missing_date,

(6371 * ACOS(

COS(RADIANS(:lat)) * COS(RADIANS(lat)) *

COS(RADIANS(lng) - RADIANS(:lng)) +

SIN(RADIANS(:lat)) * SIN(RADIANS(lat))

)) AS distance_km

FROM missing_children

WHERE status = 'APPROVED' AND deleted_at IS NULL

AND lat BETWEEN :lat - (:radius_km/111.0) AND :lat + (:radius_km/111.0)

AND lng BETWEEN :lng - (:radius_km/(111.0*COS(RADIANS(:lat))))

AND :lng + (:radius_km/(111.0*COS(RADIANS(:lat))))

HAVING distance_km <= :radius_km

ORDER BY distance_km ASC LIMIT 20;

### Full-text Search

SELECT *, MATCH(full_name, clothes_desc, special_marks, circumstances)

AGAINST (:keyword IN BOOLEAN MODE) AS relevance

FROM missing_children

WHERE status = 'APPROVED' AND deleted_at IS NULL

AND MATCH(full_name, clothes_desc, special_marks, circumstances)

AGAINST (:keyword IN BOOLEAN MODE)

ORDER BY relevance DESC LIMIT 20;

# 5. PHÂN CÔNG & TIMELINE

## 5.1. Phân công nhân sự

| Thành viên | Vai trò | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| Khang (Leader) | Backend Lead + AI | Kiến trúc hệ thống, Auth, AI Microservice (Python FastAPI + DeepFace), Laravel Queue/Jobs, Review code |
| Linh | Backend Core + DB | Migration (theo schema v2.3), Eloquent Models, Repository Pattern, API nội bộ, Seeder/Factory |
| Thanh | Frontend + Map | Blade templates, Livewire components, Leaflet.js bản đồ, Heatmap, Realtime (Echo + Reverb) |
| Nhân | Admin + Testing | Filament v5 Admin Panel, Dashboard Charts, Test data, Kiểm thử chức năng, Deploy, Tài liệu |

## 5.2. Lịch trình 12 tuần

| Tuần | Thời gian | Công việc chính | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14–20/05 | Thiết kế CSDL v2.3, khởi tạo Laravel 12, cài Filament v5, migration đầy đủ, seeder 34 tỉnh | Schema hoàn chỉnh, môi trường dev chạy được |
| 2 | 21–27/05 | Auth (email+OTP hash+Google Login), Hồ sơ cá nhân, Phân quyền (Spatie) | Đăng ký/đăng nhập hoạt động |
| 3 | 28/05–03/06 | CRUD tin đăng mất tích: form, upload ảnh, validate, Blade view danh sách + chi tiết | Đăng/xem tin mất tích hoàn chỉnh |
| 4 | 04–10/06 | Tích hợp Leaflet.js: map picker khi đăng tin, marker trên bản đồ tổng, popup | Bản đồ hiển thị đúng dữ liệu |
| 5 | 11–17/06 | CRUD tin tìm thấy trẻ, bộ lọc tìm kiếm (province, age, gender, date), phân trang | Tìm kiếm + lọc hoạt động |
| 6 | 18–24/06 | Python FastAPI AI Service: nhận ảnh → DeepFace → trả score; Laravel Job gọi AI async | AI matching chạy được (test ảnh thực) |
| 7 | 25/06–01/07 | Kết nối AI vào luồng đăng tin: tự động trigger Job, lưu kết quả, hiển thị badge gợi ý | AI matching tích hợp vào flow chính |
| 8 | 02–08/07 | Realtime: Laravel Reverb + Echo, notification bài mới gần khu vực, kết quả AI xong | Thông báo realtime hiện trên UI |
| 9 | 09–15/07 | Bình luận Livewire, Chat trực tiếp, Gửi manh mối GPS, QR Code mỗi hồ sơ | Tương tác cộng đồng đầy đủ |
| 10 | 16–22/07 | Filament Admin: duyệt bài, quản lý user, dashboard thống kê, biểu đồ, heatmap | Admin panel hoàn chỉnh |
| 11 | 23–29/07 | Test toàn hệ thống, fix bug, tối ưu query (N+1, index DB), UI/UX polish, seed data demo | Hệ thống ổn định |
| 12 | 30/07–05/08 | Deploy lên VPS, kiểm tra production, chuẩn bị slide báo cáo, viết tài liệu kỹ thuật | Website live, sẵn sàng bảo vệ |

# 6. PHÂN TÍCH RỦI RO

| Rủi ro | Mức độ | Xác suất | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| AI DeepFace chạy chậm / thiếu GPU | Cao | TB | Async Job Queue, không block UI. Fallback: Replicate API hoặc tắt AI, dùng full-text search. |
| Thiếu dữ liệu ảnh thực để test AI | TB | Cao | Dùng LFW dataset (public domain). Seed ảnh mẫu cho demo. |
| Shared hosting không hỗ trợ WebSocket | Thấp | Thấp | Dùng VPS (~150–200k VNĐ/tháng). Fallback: Pusher free tier (100 connections, đủ cho demo). |
| Thành viên không quen Python FastAPI | TB | Cao | Khang phụ trách hoàn toàn AI Service. Wrapper PHP gọi CLI Python nếu cần. |
| Trễ tiến độ tuần 5-6 (phức tạp nhất) | Cao | TB | Buffer tuần 11-12. Scope AI có thể cắt giảm xuống hash ảnh. |
| Privacy: ảnh trẻ em trên web | Cao | Thấp | Ảnh chỉ hiển thị sau admin duyệt. Blur list public (path_blurred). Full-res chỉ auth user. |

# 7. BẢO MẬT, PRIVACY & GDPR

## 7.1. Checklist bảo mật & tuân thủ

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Face encoding mã hóa AES-256 | ✅ | Crypt::encryptString() trước INSERT |
| OTP lưu dạng bcrypt hash | ✅ | Hash::make(), otp_code VARCHAR(255) — fix v2.2 |
| Contact phone ẩn API public | ✅ | Không serialize trong Resource (NĐ 13/2023) |
| Soft delete toàn bộ hồ sơ | ✅ | deleted_at trên missing_children, found_children, comments, users |
| Right to Erasure (GDPR Art.17) | ✅ | Hard delete ảnh + face_encoding theo yêu cầu |
| Ảnh blur trên danh sách public | ✅ | path_blurred trong photos |
| Auto-expire 2 năm | ✅ | auto_expire_notified_at + Laravel Scheduler |
| Rate limiting | ✅ | Laravel Throttle tầng Route |
| Audit log admin | ✅ | Spatie Activity Log |
| Ảnh full-res chỉ auth user | ✅ | path_original không trả về cho guest |
| FCM token riêng bảng | ✅ | fcm_tokens — revoke được theo device |
| ISO province code không trùng | ✅ | VN-DN (Đà Nẵng) vs VN-DNA (Đồng Nai) — fix v2.2 |
| DB-level content constraint | ✅ | CHECK (body IS NOT NULL OR attachment_path IS NOT NULL) — fix v2.2 |
| FK clues.verified_by đầy đủ | ✅ | fk_clues_verified_by → users.id — fix v2.2 |
| Chatbot session retention | ✅ | 30 ngày — Scheduler cleanup COMPLETED/ABANDONED |
| Polymorphic delete qua Observer | ✅ | Không dùng DB CASCADE cho polymorphic |
| GPS consent qua trình duyệt (browser API) | ✅ | navigator.geolocation tự xử lý popup "Cho phép/Từ chối" — NĐ 13/2023 (v2.3) |
| GPS location không public — lưu trong clues (auth only) | ✅ | API clues chỉ trả lat/lng cho admin và người đăng tin — guest không nhìn thấy chính xác (v2.3) |

## 7.2. GDPR / COPPA — Quyền dữ liệu người dùng

- Tự xóa hồ sơ sau 2 năm không cập nhật (chuẩn NCMEC): Laravel Scheduler, gửi email cảnh báo trước 30 ngày, soft-delete.

- Right to Erasure — GDPR Điều 17: nút 'Xóa hồ sơ hoàn toàn' trong trang tài khoản — xóa ảnh khỏi Storage, xóa face_encoding, hard delete record sau xác nhận.

- Audit log lưu lại bằng chứng tuân thủ (Spatie Activity Log).

# 8. API CONTRACT NỘI BỘ (Laravel ↔ AI Service)

## 8.1. Face Match

POST http://localhost:8001/api/face-match

// Request

{ "missing_photo_url": "https://...", "found_photo_url": "https://..." }

// Response

{ "score": 0.87, "matched": true, "model": "ArcFace" }

// score >= 0.70 → hiển thị badge + gửi thông báo 2 bên

// Timeout 30s, retry 3 lần (backoff 60s), sau đó mark 'manual review'

## 8.2. Face Detection (kiểm tra ảnh trước khi match)

POST http://localhost:8001/api/detect-face

// Request

{ "photo_url": "https://..." }

// Response

{ "has_face": true, "face_count": 1 }

// has_face = false → bỏ qua, không gửi lên face-match

## 8.3. Authentication nội bộ

- Header X-Internal-Key: {key_trong_env} trên mọi request Laravel → AI Service

- AI Service chỉ listen trên localhost:8001 (không bind 0.0.0.0) — không ai ngoài truy cập được

# 9. TÍNH NĂNG HƯỚNG CHUẨN QUỐC TẾ

| Tính năng | Tham chiếu quốc tế | Điều chỉnh cho VN |
| --- | --- | --- |
| AI Face Matching tự động | NCMEC dùng AI so khớp ảnh trong AMBER Alert | DeepFace (open source), không cần GPU lớn |
| AI Age Progression | NCMEC dùng age progression từ 1985, FBI cold cases | FRAN/HRFAE qua Replicate API |
| Heatmap vụ việc theo khu vực | UK Missing People dùng GIS mapping | Leaflet.js + dữ liệu 34 tỉnh/huyện VN |
| GPS Realtime Location Sharing | Find My (Apple), Google Maps location share — realtime tracking khi gặp trẻ lạc | Browser Geolocation API (W3C) + Laravel Reverb WebSocket — không cần app, chạy trên mọi smartphone VN |
| Geo-Push thông báo theo bán kính | AMBER Alert Wireless Emergency Alerts (Mỹ/EU) | Haversine query + Laravel Reverb |
| Chatbot hướng dẫn từng bước | UK Missing People: hướng dẫn online | Livewire rule-based + GPT-4o mini API |
| Blur ảnh trẻ trên danh sách | GDPR + COPPA (bảo vệ trẻ em online) | JS blur + path_blurred trong photos |
| Audit log đầy đủ hành động admin | ISO 27001, SOC 2 | Spatie Activity Log tự động |
| OTP xác thực 2 bước | Tiêu chuẩn bảo mật web hiện đại | Email OTP hash bcrypt |
| Export PDF báo cáo định kỳ | Europol missing persons reports | Laravel DomPDF (P3 — nếu còn thời gian) |

# 10. KẾT LUẬN

Dự án Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc là một đề tài tốt nghiệp có tính thực tiễn và nhân văn cao, phù hợp với năng lực nhóm 4 sinh viên backend trong 12 tuần.

Với tech stack PHP Laravel 12 + Filament v5 + Livewire — nhóm đã có kinh nghiệm — kết hợp với AI Face Matching (Python DeepFace) và bản đồ thời gian thực (Leaflet.js), dự án có thể demo ấn tượng trong buổi bảo vệ với nhiều điểm nhấn kỹ thuật.

Database v2.3 đã được làm sạch hoàn toàn: 15 bảng production-ready, 34 tỉnh đúng theo sáp nhập 12/06/2025, GPS realtime sharing tích hợp vào bảng clues, tất cả FK/constraint/index đầy đủ, tuân thủ GDPR + NĐ 13/2023 + chuẩn quốc tế NCMEC.

"Mỗi trẻ em tìm được là một gia đình được đoàn tụ.

Công nghệ chúng ta xây dựng hôm nay có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống thực."

## Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 13/05/2026 | Thiết kế ban đầu |
| v2.1 | 14/05/2026 | Bổ sung chatbot_sessions, fcm_tokens, clue_type, reward_info, attachment_path, fix UNIQUE face_match_results, sửa 34 tỉnh |
| v2.2 | 14/05/2026 | Fix ISO code VN-DNA (Đồng Nai); seed 34 tỉnh đúng 12/06/2025; otp_code VARCHAR(255); FK fk_clues_verified_by; CHECK constraint messages; provinces.code CHAR(6); query Haversine bounding box; JSON schema collected_data |
| v2.3 | 15/05/2026 | Bổ sung GPS realtime: gps_shared_at + location_accuracy_m vào clues; GPS index; checklist bảo mật GPS (consent + privacy); GPS Realtime Sharing vào Module Bản Đồ; chuẩn quốc tế GPS; AI Age Progression + Chatbot ghi rõ POST-LAUNCH; đồng bộ tên đề tài v2.3 |

| Nhóm thực hiện | Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân |
| --- | --- |
| Ngày lập kế hoạch | 14/05/2026 |