🔍

SPRINT 1

CORE PAGES · CRUD · API LAYER

Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc — Đồ án Tốt nghiệp

| Thời gian | 21/05/2026 (Thứ Tư) → 03/06/2026 (Thứ Tư) · 14 ngày |
| --- | --- |
| Nhóm | Khang (Leader) · Linh · Thanh · Nhân |
| Stack | PHP 8.3 · Laravel 13 · Filament v5 · Livewire 4.1 · MySQL 8.0 · Redis · Leaflet.js |
| Mục tiêu | Website có hình hài hoàn chỉnh, đăng tin được, tìm kiếm được, bản đồ hiện markers, API hoạt động |
| Phiên bản | Sprint 1 Document v1.0 · Cập nhật: 19/05/2026 |

1. MỤC TIÊU SPRINT 1

Cuối Sprint 1, hội đồng và team có thể thấy:

- 🏠 Trang chủ đúng giao diện mẫu, số liệu thực từ DB, quick search hoạt động

- 📋 Trang danh sách với search full-text, filter kết hợp, pagination, filter pills

- ✍️ Đăng tin mất tích 3 bước (multi-step Livewire), upload 5 ảnh, Leaflet picker lat/lng

- 🗺️ Bản đồ Leaflet: markers đỏ/xanh từ API, popup, MarkerCluster, filter tỉnh

- 🔌 API Layer /api/v1/ hoạt động: list, detail, map-data — ẩn contact_phone với guest

- 🔒 API error handling chuẩn: JSON format nhất quán, rate limiting 60r/min

- 👤 Hồ sơ cá nhân: xem/sửa thông tin, avatar upload, chọn tỉnh nhận thông báo

- 📦 Queue worker chạy được, 2 Jobs stub sẵn sàng cho Sprint 3

⚠️ Sprint 1 KHÔNG bao gồm: Bình luận (S2), Manh mối GPS (S2), Chat (S2), Admin duyệt bài (S2), AI Face Matching (S3). Các tính năng này đã được scope vào đúng sprint trong Product Backlog v4.0.

2. PHÂN CÔNG & WORKLOAD CÂN BẰNG

Khối lượng công việc được phân bổ đồng đều ~14 ngày/người. Không ai idle, không ai overload.

| Thành viên | Task IDs | Trọng tâm | Ước lượng | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 👑 Khang (Leader) | T-01, T-02, T-03, T-04 | Model/Policy, Search Backend, API Layer, API endpoints GET | MissingChild Model · Search Service · API Routes + Resources · Error Handling | 8 ngày công + 3 ngày review/buffer |
| 🎨 Linh | T-05, T-06, T-07, T-08, T-09 | Skeleton pages, Trang chủ, Danh sách, Đăng tin 3 bước, Profile | 5 trang Blade/Livewire hoàn chỉnh theo giao diện mẫu | 13 ngày công |
| ⚙️ Thanh | T-14, T-15, T-16 | Queue/Jobs stub, CRUD Found Children, Chi tiết hồ sơ backend | Queue setup · Found CRUD · View count/QR/blur logic | 10 ngày công + 4 buffer |
| 🗺️ Nhân | T-10, T-11, T-12, T-13 | Filament skeleton, Bản đồ Leaflet, API map-data, QR Code | Admin resources skeleton · Leaflet fullscreen · map-data API · QR gen | 9 ngày công + 3 buffer |

📌 Buffer time (ngày 11–14): Mỗi người giữ 2–4 ngày buffer để fix bugs, review PR của nhau, và integration test. Khang dành 3 ngày review toàn bộ PR trước khi merge vào develop.

3. DEPENDENCY GRAPH — AI LÀM TRƯỚC AI

Thứ tự phụ thuộc: Task phụ thuộc phải đợi task được liệt kê xong mới bắt đầu.

| Task | Phụ thuộc | Bắt đầu | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 (Khang) | Không có | Ngày 1 | Model + Policy là nền tảng mọi thứ |
| T-02 (Khang) | T-01 | Ngày 2 | Search cần Model và Relations đúng |
| T-03 (Khang) | T-01 | Ngày 2 | API Resource cần Model để serialize |
| T-04 (Khang) | T-03 | Ngày 3 | API endpoints cần Resource class sẵn |
| T-05 (Linh) | Không có | Ngày 1 | Skeleton pages độc lập, tạo routing trước |
| T-06 (Linh) | T-05 | Ngày 2 | Trang chủ cần layout skeleton |
| T-07 (Linh) | T-02, T-05 | Ngày 3 | Danh sách cần Search Service + skeleton |
| T-08 (Linh) | T-01, T-05 | Ngày 5 | Form đăng tin cần Model + layout |
| T-09 (Linh) | T-05 | Ngày 4 | Profile page cần layout skeleton |
| T-10 (Nhân) | Không có | Ngày 1 | Filament Resources độc lập |
| T-11 (Nhân) | T-04, T-12 | Ngày 2 | Bản đồ cần API map-data endpoint |
| T-12 (Nhân) | T-01 | Ngày 3 | API map-data cần Model để query |
| T-13 (Nhân) | T-01 | Ngày 5 | QR cần MissingChild Observer |
| T-14 (Thanh) | Không có | Ngày 1 | Queue setup độc lập |
| T-15 (Thanh) | T-01 | Ngày 3 | FoundChild cần patterns từ MissingChild |
| T-16 (Thanh) | T-01, T-13 | Ngày 5 | Chi tiết cần Model + QR đã có |

4. TIMELINE 14 NGÀY — PHÂN CÔNG THEO NGÀY

| Ngày | 👑 Khang | 🎨 Linh | ⚙️ Thanh | 🗺️ Nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 21/05 (T4) | T-01 (Khang) | T-05 (Linh) | T-10 (Nhân) | T-14 start (Thanh) |
| Ngày 2 22/05 (T5) | T-02 start (Khang) | T-03 (Khang) | T-06 start (Linh) | T-11 start (Nhân) |
| Ngày 3 23/05 (T6) | T-02 cont (Khang) | T-04 (Khang) | T-07 start (Linh) | T-12 (Nhân) |
| Ngày 4 24/05 (T7) | T-02 done (Khang) | T-09 start (Linh) | T-11 cont (Nhân) | T-15 cont (Thanh) |
| Ngày 5 25/05 (CN) | T-04 done (Khang) | T-07 cont (Linh) | T-13 start (Nhân) | T-16 start (Thanh) |
| Ngày 6 26/05 (T2) | Review T-01–04 (Khang) | T-08 start (Linh) | T-11 done (Nhân) | T-16 cont (Thanh) |
| Ngày 7 27/05 (T3) | PR Review (Khang) | T-08 cont (Linh) | T-13 done (Nhân) | T-15 done (Thanh) |
| Ngày 8 28/05 (T4) | Bug fix (Khang) | T-08 done (Linh) | Buffer (Nhân) | T-16 done (Thanh) |
| Ngày 9–10 29–30/05 | Integration test (Khang) | T-06 done (Linh) | Polish map (Nhân) | Buffer (Thanh) |
| Ngày 11–12 31/05–01/06 | DoD check (Khang) | T-07, T-09 done (Linh) | Fix bugs map (Nhân) | E2E test (Thanh) |
| Ngày 13–14 02–03/06 | Sprint review prep (Khang) | Sprint review (Linh) | Sprint demo (Nhân) | Sprint retrospective (Thanh) |

5. CHI TIẾT TỪNG TASK

[T-01] MissingChild Model, Migration bổ sung & Policy 👤 Khang · 📂 Backend Core · ⏱ 2 ngày · 🗓 Ngày 1–2 (21–22/05)

| Phụ thuộc vào | Không có | Files / Thư mục | app/Models/MissingChild.php app/Policies/MissingChildPolicy.php database/migrations/…alter_missing_children… app/Observers/MissingChildObserver.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Tạo Eloquent Model đầy đủ ($fillable, $casts, relations) cho bảng missing_children. Viết MissingChildPolicy kiểm soát quyền create/update/delete (chỉ chủ hồ sơ hoặc admin). Tự sinh case_code theo format MC-YYYY-NNNNN dùng Observer. Đăng ký Observer + Policy trong AppServiceProvider. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Observer hook created() → generate case_code → update DB trong 1 transaction. Policy dùng Gate::policy(), trả về Response::deny() với message rõ ràng. Relations: belongsTo(User), belongsTo(Province), hasMany(Photo), hasMany(Clue), hasMany(Comment, commentable). |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - php artisan tinker: MissingChild::create([...]) tự sinh case_code đúng format MC-2026-00001 - Policy test: user khác không update/delete được hồ sơ → 403 - Soft delete: deleted_at đặt đúng, withTrashed() hoạt động - Observer ghi log activity khi create/update |
| --- | --- |

[T-02] Search Backend: Full-text + Bộ lọc + Haversine 👤 Khang · 📂 Backend Core · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 2–4 (22–24/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | app/Http/Controllers/MissingChildController.php (index method) app/Services/MissingChildSearchService.php database/migrations/…fulltext_index… |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Xây dựng search pipeline chạy MySQL FULLTEXT MATCH AGAINST trên (full_name, clothes_desc, special_marks, circumstances). Kết hợp bộ lọc: province_id, gender, age_estimate (range), missing_date (range). Sort: newest / oldest / near_me (Haversine). Paginate 15/trang. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | SearchService nhận Request DTO → build query chain: nếu có keyword → MATCH AGAINST (BOOLEAN MODE) + ORDER BY relevance; nếu có lat/lng + near_me → bounding box filter trước (tận dụng index lat/lng) rồi HAVING distance_km <= radius; Eager load relations: province, primaryPhoto. Kết quả cache Redis 5 phút với key hash(params). |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - GET /missing?q=nguyen+van+a → kết quả FULLTEXT, có relevance score - GET /missing?province_id=1&gender=MALE&age_min=5&age_max=10 → filter đúng - GET /missing?sort=near_me&lat=10.8&lng=106.6&radius_km=20 → Haversine đúng thứ tự - Paginate: 15/trang, link page hoạt động, không N+1 query (Laravel Debugbar check) - EXPLAIN query: index được dùng, no full table scan |
| --- | --- |

[T-03] API Layer: Routes, Resource Classes & Error Handling 👤 Khang · 📂 API Layer · ⏱ 2 ngày · 🗓 Ngày 2–3 (22–23/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | routes/api.php app/Http/Resources/MissingChildResource.php app/Http/Resources/MissingChildCollection.php app/Exceptions/Handler.php (JSON error format) app/Http/Middleware/ThrottleApiRequests.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Định nghĩa toàn bộ routes/api.php với prefix /api/v1/. Tạo MissingChildResource (ẩn contact_phone với guest, transform JSON chuẩn). Chuẩn hóa JSON error response: { status, message, errors }. Rate limit: 60 req/min public, 120 req/min authenticated. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Resource class dùng whenLoaded() cho relations. contact_phone chỉ include khi $this->when(Auth::check() && ...). Handler.php override render() để JSON response khi request->expectsJson(). Sanctum middleware cho routes auth. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - curl /api/v1/missing-children/1 → JSON đúng format, KHÔNG có contact_phone - curl /api/v1/missing-children?province_id=1 → list filtered, có pagination meta - curl -X POST /api/v1/missing-children (unauthenticated) → 401 JSON chuẩn - Gửi 61 req/min → request thứ 61 nhận 429 Too Many Requests |
| --- | --- |

[T-04] GET /api/v1/missing-children & /missing-children/{id} 👤 Khang · 📂 API Layer · ⏱ 1 ngày · 🗓 Ngày 3 (23/05)

| Phụ thuộc vào | T-03 | Files / Thư mục | app/Http/Controllers/Api/V1/MissingChildApiController.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Controller xử lý GET list (PB-API-02) với full filter + bounding box (sw_lat, sw_lng, ne_lat, ne_lng cho Leaflet map bounds). GET detail (PB-API-03) trả chi tiết hồ sơ, tăng view_count, blur path_original với guest. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | index(): filter bounding box → paginate 15 → return MissingChildCollection. show(): findOrFail() → increment view_count (Redis counter flush mỗi 5 phút) → return Resource. Bounding box params optional, chỉ áp dụng khi đủ 4 params. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - GET /api/v1/missing-children?sw_lat=10.5&sw_lng=106.0&ne_lat=11.0&ne_lng=107.0 → chỉ markers trong bounds - GET /api/v1/missing-children/1 → view_count tăng 1 - Guest: path_original bị null/hidden trong response |
| --- | --- |

[T-05] Skeleton Pages Client (Home, /missing, /missing/{id}, /map, /profile) 👤 Linh · 📂 UI/UX Client · ⏱ 1 ngày · 🗓 Ngày 1 (21/05)

| Phụ thuộc vào | Không có | Files / Thư mục | resources/views/home.blade.php resources/views/missing/index.blade.php resources/views/missing/show.blade.php resources/views/map/index.blade.php resources/views/profile/index.blade.php routes/web.php (5 routes) |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Tạo 5 trang Blade với layout đầy đủ (nav responsive + footer). Nội dung là placeholder: tiêu đề trang, breadcrumb, một card "Đang phát triển…" để team có thể navigate và test routing ngay từ ngày đầu. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Dùng @extends(layouts.app) đã có từ Sprint 0. Mỗi trang có @section(title) và @section(content). Routing resource hoặc named routes. Middleware auth cho /profile. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Mở http://localhost/home → thấy layout nav+footer, không 404 - Mở /missing, /map, /profile (logged in) → không lỗi - Mobile 375px: nav không bị overflow |
| --- | --- |

[T-06] Trang chủ hoàn chỉnh (index.html → Blade + Livewire) 👤 Linh · 📂 UI/UX Client · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 1–3 (21–23/05)

| Phụ thuộc vào | T-05 | Files / Thư mục | resources/views/home.blade.php app/Livewire/Home/QuickSearch.php + view app/Livewire/Home/UrgentCasesGrid.php + view app/Livewire/Home/StatsBar.php + view |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Implement toàn bộ trang chủ theo giao diện mẫu index.html đã duyệt: Hero section (headline + CTA buttons), SOS Stories slider (scroll ngang), Stats bar (số liệu live từ DB), Quick search form, Urgent cases grid (6 card), "How it works" section, Found cases grid (3 card), CTA banner. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | StatsBar Livewire: query COUNT() từ missing_children theo status, cache Redis 10 phút. UrgentCasesGrid: eager load 6 hồ sơ APPROVED gần nhất, kèm primaryPhoto. QuickSearch: redirect đến /missing?q={keyword}. SOS Stories: static Blade, responsive horizontal scroll. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Stats bar hiển thị số thực từ DB - UrgentCasesGrid load đúng 6 hồ sơ approved, ảnh không vỡ - Quick search nhập keyword → redirect /missing?q=keyword - Desktop 1280px: layout 2-3 columns grid đúng - Mobile 375px: stats bar 2 columns, grid 1 column, SOS slider scroll được |
| --- | --- |

[T-07] Trang danh sách /missing (danh-sach.html → Blade + Livewire) 👤 Linh · 📂 UI/UX Client · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 3–5 (23–25/05)

| Phụ thuộc vào | T-02, T-05 | Files / Thư mục | resources/views/missing/index.blade.php app/Livewire/Missing/SearchFilter.php + view app/Livewire/Missing/CasesGrid.php + view resources/views/components/case-card.blade.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Implement trang danh sách theo danh-sach.html mẫu: Search bar (full-text), Collapsible filter bar (tỉnh/giới tính/tuổi/ngày), Active filter pills (có nút X để remove filter), Cases grid với card (badge AI/Khẩn cấp/Đã tìm thấy), Sort bar (dropdown), Pagination pills, FAB mobile (nút Đăng tin nổi). |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | SearchFilter Livewire: wire:model.live cho realtime filter, $queryString để URL reflect filter state. CasesGrid: gọi SearchService, paginate, render case-card components. Active pills: computed property từ $filters array. Filter collapse dùng Alpine.js x-show. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Search "nguyen" → filter realtime, URL cập nhật ?q=nguyen - Chọn tỉnh + giới tính → active pills hiện, kết quả lọc đúng - Xóa pill → filter bỏ, kết quả cập nhật - Badge "Đã tìm thấy" màu xanh, badge "Khẩn cấp" màu đỏ - Pagination: page 2 → URL ?page=2, đúng 15 kết quả - Mobile 375px: FAB hiện ở góc phải dưới, filter ẩn collapsible |
| --- | --- |

[T-08] Trang đăng tin 3 bước (dang-tin.html → Livewire multi-step) 👤 Linh · 📂 UI/UX Client · ⏱ 4 ngày · 🗓 Ngày 5–8 (25–28/05)

| Phụ thuộc vào | T-01, T-05 | Files / Thư mục | resources/views/missing/create.blade.php app/Livewire/Missing/CreateMissingForm.php resources/views/livewire/missing/create-missing-form.blade.php app/Http/Requests/StoreMissingChildRequest.php app/Jobs/ProcessPhotoJob.php (stub) |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Multi-step Livewire form 3 bước theo dang-tin.html mẫu. Bước 1: Thông tin cơ bản (tên, DOB/tuổi, giới tính, ngày mất tích, tỉnh/huyện/xã, địa chỉ, Leaflet lat/lng picker). Bước 2: Đặc điểm & ảnh (màu da, chiều cao, cân nặng, dấu đặc biệt, quần áo, upload 5 ảnh). Bước 3: Liên hệ (tên, SĐT, quan hệ) + preview toàn bộ + submit. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Livewire component giữ $step (1/2/3), validate từng bước trước khi next(). Upload ảnh: wire:model temporary upload, validate MIME thực (finfo), max 5MB/ảnh. Leaflet picker: Alpine.js bridge gửi lat/lng vào Livewire property. Submit: tạo MissingChild, attach Photos, dispatch ProcessPhotoJob (stub). Middleware: auth. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Bước 1 → 2 → 3 không reload trang, progress bar cập nhật - Validate bước 1: tên trống → lỗi hiện inline không reload - Upload 5 ảnh: preview thumbnail ngay, ảnh sai định dạng → reject với thông báo - Leaflet picker: click bản đồ → lat/lng tự điền vào form - Submit → MissingChild tạo trong DB, case_code đúng format - Redirect → trang chi tiết hồ sơ vừa tạo, flash message "Đăng tin thành công" |
| --- | --- |

[T-09] Hồ sơ cá nhân: xem/sửa + avatar upload (PB-18) 👤 Linh · 📂 UI/UX Client · ⏱ 2 ngày · 🗓 Ngày 4–5 (24–25/05)

| Phụ thuộc vào | T-05 | Files / Thư mục | resources/views/profile/index.blade.php app/Livewire/Profile/EditProfileForm.php + view app/Http/Controllers/ProfileController.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Trang hồ sơ theo ho-so.html mẫu: Cover header (social style), avatar, stats (số tin đăng / manh mối), Tab system (Tin đăng / Cài đặt). Tab Cài đặt: form sửa full_name, phone, province_id (nhận thông báo). Avatar upload: crop + preview. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Livewire EditProfileForm: wire:model, validate, save(). Avatar: temporary upload → validate image/jpeg¦png¦webp, resize 300×300 → lưu storage/public/avatars. Stats: query count từ relations. Tab switching bằng Alpine.js. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Xem trang profile: avatar, tên, stats hiện đúng - Sửa tên → save → reload thấy tên mới - Upload avatar: preview trước → save → ảnh mới hiện trên nav - Chọn tỉnh nhận thông báo → lưu province_id vào users |
| --- | --- |

[T-10] Skeleton Admin Filament Resources (PB-UI-06) 👤 Nhân · 📂 Admin Filament · ⏱ 1 ngày · 🗓 Ngày 1 (21/05)

| Phụ thuộc vào | Không có | Files / Thư mục | app/Filament/Resources/MissingChildResource.php app/Filament/Resources/FoundChildResource.php app/Filament/Resources/UserResource.php app/Filament/Resources/ClueResource.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Tạo 4 Filament Resource class cơ bản bằng php artisan make:filament-resource. Mỗi resource có: menu item trong sidebar với icon phù hợp, navigation group (Quản lý hồ sơ / Quản lý người dùng), table() với 3–5 cột quan trọng, form() skeleton. Chưa cần logic nghiệp vụ phức tạp. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Dùng Filament v5 syntax: Resource::form(Form $form), Resource::table(Table $table). Navigation group dùng getNavigationGroup(). Icon từ Heroicons. Label tiếng Việt. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Admin login → sidebar thấy đủ 4 resource với icon - Click MissingChildResource → list view load không lỗi - Không có lỗi Filament compilation nào |
| --- | --- |

[T-11] Bản đồ Leaflet hoàn chỉnh (ban-do.html → Blade + API) 👤 Nhân · 📂 Bản đồ · ⏱ 4 ngày · 🗓 Ngày 2–5 (22–25/05)

| Phụ thuộc vào | T-04 | Files / Thư mục | resources/views/map/index.blade.php resources/js/map.js (Leaflet init + MarkerCluster) app/Http/Controllers/Api/V1/MapDataController.php routes/api.php (GET /api/v1/map-data) |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Implement trang bản đồ theo ban-do.html mẫu: Leaflet fullscreen chiếm viewport, marker đỏ (missing) / xanh (found), popup chi tiết (ảnh thumbnail, tên, ngày, nút xem), MarkerClusterGroup, filter tỉnh (select → fetch lại markers), OpenStreetMap tiles. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | MapDataController: trả JSON markers { id, lat, lng, type, name, age, photo_thumb_url, case_code }. JS: fetch /api/v1/map-data?province_id=X → L.geoJSON hoặc loop markers. MarkerCluster: import leaflet.markercluster. Popup HTML template trong JS. Filter tỉnh: Alpine x-model → watch → fetchMarkers(). Cache Redis 5 phút (map data ít thay đổi). |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Bản đồ load không lỗi, tiles OSM hiện đúng - Marker đỏ/xanh đúng type, click popup hiện ảnh + thông tin - Cluster: zoom out thấy cluster số lượng, zoom in tách ra - Filter tỉnh Hà Nội → chỉ hiện markers tỉnh 1 - GET /api/v1/map-data → JSON đúng, có photo_thumb_url - Mobile 375px: bản đồ chiếm full màn hình, zoom/pan được |
| --- | --- |

[T-12] GET /api/v1/map-data endpoint (PB-API-04) 👤 Nhân · 📂 API Layer · ⏱ 1 ngày · 🗓 Ngày 3 (23/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | app/Http/Controllers/Api/V1/MapDataController.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | API endpoint trả về JSON markers cho Leaflet map. Filter: province_id (optional), type (missing/found/all, default all), bounding box (sw_lat/sw_lng/ne_lat/ne_lng). Chỉ trả về hồ sơ APPROVED. photo_thumb: URL ảnh thumbnail 200×200. Cache Redis 5 phút. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Query missing_children JOIN photos WHERE is_primary=1, UNION found_children JOIN photos. Apply bounding box nếu có params. Redis cache với key "map_data:{province}:{bounds_hash}". Trả về array JSON thuần (không dùng Resource class để tối ưu tốc độ). |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - GET /api/v1/map-data → JSON array, mỗi item có id, lat, lng, type, name, age, photo_thumb_url - GET /api/v1/map-data?province_id=1 → chỉ markers tỉnh 1 - Response time < 500ms (với Redis cache) - Hồ sơ PENDING không xuất hiện trong response |
| --- | --- |

[T-13] QR Code tự sinh & download (PB-19) 👤 Nhân · 📂 Backend Core · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 5–7 (25–27/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | app/Observers/MissingChildObserver.php (thêm generateQr()) app/Services/QrCodeService.php resources/views/missing/show.blade.php (QR widget) |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Khi MissingChild được tạo, Observer tự sinh QR code dạng PNG trỏ đến URL /missing/{case_code}. Lưu vào storage/public/qrcodes/. Trang chi tiết hiển thị QR code nhỏ và nút "Tải QR Code". Dùng package simplesoftwareio/simple-qrcode. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | QrCodeService::generate(url, case_code): QrCode::format(png)->size(300)->generate(url) → storage_path. Observer created() → QrCodeService. Show page: link /storage/qrcodes/{case_code}.png, download attribute. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - Đăng tin mới → qr_code_path được lưu vào DB - File PNG tồn tại tại đường dẫn trong qr_code_path - Trang chi tiết: QR code hiển thị đúng, scan → redirect đúng URL - Nút "Tải QR Code" → download PNG |
| --- | --- |

[T-14] ProcessPhotoJob & TriggerFaceMatchJob (stub + queue setup) 👤 Thanh · 📂 Backend Jobs · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 1–3 (21–23/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | app/Jobs/ProcessPhotoJob.php app/Jobs/TriggerFaceMatchJob.php config/queue.php (Redis driver) config/horizon.php (optional) |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Tạo stub cho 2 Jobs sẽ dùng ở Sprint 3: ProcessPhotoJob (nhận photo_id, trong Sprint 1 chỉ log "Processing photo X") và TriggerFaceMatchJob (nhận found_child_id, log "Triggering face match"). Cấu hình queue driver Redis, đảm bảo php artisan queue:work chạy được và job được dispatch đúng. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | Job implement ShouldQueue, dùng queue "default". Retry: 3 lần, timeout 60s (Sprint 3 sẽ tăng). Dispatch trong Observer/Controller bằng ProcessPhotoJob::dispatch($photoId). Dùng php artisan queue:work để verify job chạy qua Redis. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - php artisan queue:work → worker start không lỗi - Đăng tin mới → log file ghi "Processing photo X" (stub) - php artisan queue:failed → không có failed jobs sau test cơ bản - Config queue.php: QUEUE_CONNECTION=redis, kiểm tra env |
| --- | --- |

[T-15] CRUD Tin đăng Tìm thấy (PB-06) 👤 Thanh · 📂 Backend Core · ⏱ 3 ngày · 🗓 Ngày 3–5 (23–25/05)

| Phụ thuộc vào | T-01 | Files / Thư mục | app/Models/FoundChild.php app/Http/Controllers/FoundChildController.php app/Http/Requests/StoreFoundChildRequest.php resources/views/found/create.blade.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | CRUD đầy đủ cho tin đăng tìm thấy trẻ: Model FoundChild với relations, Form tạo tin (ảnh bắt buộc, vị trí Leaflet picker, mô tả đặc điểm), Controller với store() dispatch TriggerFaceMatchJob, Policy. |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | FoundChild model: belongsTo(User), belongsTo(Province), morphMany(Photo). store(): validate → create → attach photo → dispatch TriggerFaceMatchJob. Ảnh bắt buộc: required¦image¦mimes:jpg,png,webp¦max:5120, kiểm tra MIME thực bằng finfo. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - POST /found-children (authenticated) → tạo record, ảnh upload đúng - TriggerFaceMatchJob được dispatch (log stub) - Ảnh sai MIME (rename exe → jpg) → reject 422 - Xem /found-children/{id} → đúng thông tin |
| --- | --- |

[T-16] Trang chi tiết hồ sơ Backend (PB-08): view count, QR, blur ảnh, contact ẩn 👤 Thanh · 📂 Backend Core · ⏱ 4 ngày · 🗓 Ngày 5–8 (25–28/05)

| Phụ thuộc vào | T-01, T-13 | Files / Thư mục | app/Http/Controllers/MissingChildController.php (show method) resources/views/missing/show.blade.php app/Http/Resources/MissingChildDetailResource.php |
| --- | --- | --- | --- |

| 📋 Mô tả | Backend cho trang chi tiết /missing/{id}: tăng view_count qua Redis (flush batch mỗi 5 phút), QR code từ T-13, blur path_original cho guest (chỉ trả path_blurred), ẩn contact_phone (chỉ hiện qua chat nội bộ sau khi login). Trang Blade render đúng theo chi-tiet.html mẫu (sẽ hoàn thiện UI ở Sprint 2). |
| --- | --- |
| ⚙️ Kỹ thuật & Logic | show(): findOrFail → increment Redis counter "views:{id}" → nếu counter >= 10 → batch update DB. Resource: path_original = $this->when(Auth::check(), ...). contact_phone = không expose. QR code image src từ qr_code_path. |

| ✅ Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done) | - F5 10 lần: view_count tăng đúng trong DB - Guest xem: path_original null trong JSON, path_blurred có giá trị - Guest xem trang: không thấy số điện thoại liên hệ - QR code widget hiển thị đúng |
| --- | --- |

6. LUỒNG KỸ THUẬT QUAN TRỌNG

6.1 Luồng đăng tin mất tích (End-to-End)

- 1. User điền form 3 bước (Livewire) → validate từng bước client-side (wire:model)

- 2. Bước 2: upload ảnh temp → validate MIME thực bằng finfo → preview thumbnail

- 3. Bước 1: click Leaflet map → JS Alpine bridge → set $lat, $lng vào Livewire

- 4. Submit bước 3: StoreMissingChildRequest validate server-side → Policy check

- 5. Controller store(): DB::transaction { MissingChild::create() → Observer::created() → case_code sinh }

- 6. Observer: gắn ảnh vào photos table → dispatch ProcessPhotoJob(photo_id) → dispatch QrCodeService

- 7. QrCodeService: sinh PNG → lưu storage/public/qrcodes/{case_code}.png → update qr_code_path

- 8. Redirect /missing/{case_code} → flash "Đăng tin thành công, chờ admin duyệt"

6.2 Luồng Search & Filter (Real-time Livewire)

- 1. User nhập keyword vào SearchFilter component (wire:model.live với debounce 400ms)

- 2. Livewire mount(): khởi tạo $filters = array từ URL query string (URL-persist filter state)

- 3. Mỗi thay đổi filter → $this->emit("filtersUpdated", $filters) → CasesGrid lắng nghe

- 4. CasesGrid: gọi MissingChildSearchService::search(filters) → build Eloquent query chain

- 5. Query chain: keyword → MATCH AGAINST; province → WHERE; near_me → bounding box + HAVING Haversine

- 6. Eager load: with(["province", "photos" => fn($q) => $q->where("is_primary",1)])

- 7. Paginate(15) → render case-card components → Livewire diff update DOM (không reload)

- 8. URL cập nhật với query string (wire:querystring) để chia sẻ link filtered được

6.3 Luồng API Map Data (Leaflet ↔ Laravel)

- 1. Leaflet JS init → fetch GET /api/v1/map-data (no auth needed)

- 2. MapDataController: check Redis cache "map_data:{province}" (TTL 5 min)

- 3. Cache miss: query missing_children LEFT JOIN photos + UNION found_children LEFT JOIN photos

- 4. Filter: status=APPROVED, deleted_at IS NULL, (province_id nếu có param)

- 5. Return JSON array: [{id, lat, lng, type, name, age, photo_thumb_url, case_code}]

- 6. JS: loop markers → L.marker([lat,lng], {icon: redIcon|greenIcon}) → bindPopup(htmlTemplate)

- 7. L.markerClusterGroup().addLayer(marker) → map.addLayer(clusterGroup)

- 8. Filter tỉnh Alpine: x-model="selectedProvince" → watch → fetchMarkers(province) → re-render

6.4 Luồng API Security — ẩn contact_phone

- 1. MissingChildResource extends JsonResource

- 2. contact_phone chỉ include khi: Auth::check() && (Auth::id()===$this->user_id || Auth::user()->isAdmin())

- 3. path_original: $this->when(Auth::check(), $this->path_original, null)

- 4. Guest request: contact_phone key KHÔNG tồn tại trong JSON (not null — completely absent)

- 5. API Handler.php: nếu $request->expectsJson() → return response()->json(["message"=>..., "errors"=>...])

- 6. Rate limit: throttle:60,1 middleware cho public API routes

7. CẤU TRÚC FILE & THƯ MỤC SPRINT 1

Tất cả file mới tạo trong Sprint 1 (file đã có từ Sprint 0 không liệt kê):

| Thư mục / File | Nội dung |
| --- | --- |
| app/Http/Controllers/ | MissingChildController.php, FoundChildController.php, ProfileController.php |
| app/Http/Controllers/Api/V1/ | MissingChildApiController.php, MapDataController.php |
| app/Http/Requests/ | StoreMissingChildRequest.php, StoreFoundChildRequest.php |
| app/Http/Resources/ | MissingChildResource.php, MissingChildCollection.php, MissingChildDetailResource.php |
| app/Models/ | MissingChild.php, FoundChild.php (thêm relations) |
| app/Observers/ | MissingChildObserver.php |
| app/Policies/ | MissingChildPolicy.php |
| app/Services/ | MissingChildSearchService.php, QrCodeService.php |
| app/Jobs/ | ProcessPhotoJob.php (stub), TriggerFaceMatchJob.php (stub) |
| app/Livewire/Home/ | QuickSearch.php, UrgentCasesGrid.php, StatsBar.php |
| app/Livewire/Missing/ | SearchFilter.php, CasesGrid.php, CreateMissingForm.php |
| app/Livewire/Profile/ | EditProfileForm.php |
| app/Filament/Resources/ | MissingChildResource.php, FoundChildResource.php, UserResource.php, ClueResource.php |
| resources/views/home.blade.php | Trang chủ hoàn chỉnh |
| resources/views/missing/ | index.blade.php, show.blade.php, create.blade.php |
| resources/views/map/ | index.blade.php |
| resources/views/profile/ | index.blade.php |
| resources/views/found/ | create.blade.php |
| resources/views/components/ | case-card.blade.php |
| resources/views/livewire/missing/ | search-filter.blade.php, cases-grid.blade.php, create-missing-form.blade.php |
| resources/views/livewire/home/ | quick-search.blade.php, urgent-cases-grid.blade.php, stats-bar.blade.php |
| resources/views/livewire/profile/ | edit-profile-form.blade.php |
| resources/js/map.js | Leaflet init, MarkerCluster, popup template, filter logic |
| routes/api.php | GET /api/v1/missing-children, /missing-children/{id}, /map-data + throttle |
| routes/web.php | Thêm routes: /, /missing, /missing/{id}, /missing/create, /map, /profile, /found/create |
| storage/app/public/qrcodes/ | Thư mục chứa QR code PNG (php artisan storage:link cần chạy) |

8. QUY TRÌNH GIT WORKFLOW

Branch naming:

| ID | Branch name | Reviewer |
| --- | --- | --- |
| T-01 | feature/T01-missing-model-policy | PR vào develop → Khang review → merge (Khang author) |
| T-02 | feature/T02-search-service | PR vào develop → Khang review → merge (Khang author) |
| T-03 | feature/T03-api-layer | PR vào develop → Khang review → merge (Khang author) |
| T-04 | feature/T04-api-list-detail | PR vào develop → Khang review → merge (Khang author) |
| T-05 | feature/T05-skeleton-pages | PR vào develop → Khang review → merge (Linh author) |
| T-06 | feature/T06-homepage | PR vào develop → Khang review → merge (Linh author) |
| T-07 | feature/T07-missing-list-page | PR vào develop → Khang review → merge (Linh author) |
| T-08 | feature/T08-create-missing-form | PR vào develop → Khang review → merge (Linh author) |
| T-09 | feature/T09-profile-page | PR vào develop → Khang review → merge (Linh author) |
| T-10 | feature/T10-filament-resources | PR vào develop → Khang review → merge (Nhân author) |
| T-11 | feature/T11-leaflet-map | PR vào develop → Khang review → merge (Nhân author) |
| T-12 | feature/T12-map-data-api | PR vào develop → Khang review → merge (Nhân author) |
| T-13 | feature/T13-qrcode | PR vào develop → Khang review → merge (Nhân author) |
| T-14 | feature/T14-queue-jobs-stub | PR vào develop → Khang review → merge (Thanh author) |
| T-15 | feature/T15-found-child-crud | PR vào develop → Khang review → merge (Thanh author) |
| T-16 | feature/T16-missing-detail-backend | PR vào develop → Khang review → merge (Thanh author) |

📐 Commit prefix chuẩn: feat: ¦ fix: ¦ ui: ¦ chore: ¦ docs: ¦ test: VD: "feat(T-06): implement homepage hero section + stats bar livewire" VD: "fix(T-07): correct pagination link URL for filter combination"

9. DEFINITION OF DONE — SPRINT 1 CHECKLIST

✅ Sprint 1 được coi là HOÀN THÀNH khi TẤT CẢ các mục dưới đây pass. Khang (Leader) là người xác nhận cuối cùng trước khi merge vào main.

🏠 Trang chủ & Danh sách

☐  Mở http://localhost/ → trang chủ đúng giao diện mẫu, stats bar hiện số thực

☐  Stats: số hồ sơ mất tích, đã tìm thấy lấy từ DB (không hardcode)

☐  6 Urgent Cases hiển thị đúng, ảnh load, badge màu đúng

☐  Quick search nhập "test" → redirect /missing?q=test

☐  Trang /missing: search realtime không reload trang

☐  Filter kết hợp (tỉnh + giới tính + tuổi) → kết quả đúng

☐  Active pills hiện đúng, click X → remove filter

☐  Pagination: 15/trang, click page 2 → đúng records, URL ?page=2

☐  Mobile 375px: layout không vỡ, FAB hiện, filter collapsible

✍️ Đăng tin

☐  Đăng nhập → vào /missing/create → thấy form 3 bước

☐  Bước 1 thiếu tên → lỗi inline (không reload)

☐  Upload ảnh PNG 1MB → preview ngay

☐  Upload file .exe đổi tên .jpg → reject, thông báo lỗi rõ

☐  Click bản đồ Leaflet → lat/lng tự điền

☐  Submit → MissingChild tạo trong DB, case_code format MC-2026-NNNNN

☐  Redirect trang chi tiết, flash message hiện

☐  QR code PNG tạo được, scan đúng URL

🗺️ Bản đồ

☐  Vào /map → Leaflet load không lỗi, tiles OSM hiện

☐  Markers đỏ/xanh đúng type

☐  Click marker → popup hiện ảnh thumbnail + tên + nút xem

☐  Zoom out → cluster hiện số lượng; zoom in → tách ra

☐  Filter tỉnh Hà Nội → chỉ markers Hà Nội

☐  Mobile: bản đồ fullscreen, zoom/pan được bằng ngón tay

🔌 API

☐  curl /api/v1/missing-children → JSON array với pagination meta

☐  curl /api/v1/missing-children/1 → JSON chi tiết, KHÔNG có contact_phone

☐  curl /api/v1/map-data → JSON markers có lat, lng, type, photo_thumb_url

☐  curl (unauthenticated) POST /api/v1/missing-children → 401 JSON {"message":"..."}

☐  61 requests/min cùng IP → request 61 nhận 429 JSON

☐  Filter bounding box: ?sw_lat=10.5&sw_lng=106.0&ne_lat=11.0&ne_lng=107.0 → markers trong bounds

👤 Profile & Queue

☐  Vào /profile → thấy avatar, tên, stats tin đăng

☐  Sửa tên → save → tên mới hiện ngay, không reload

☐  Upload avatar → preview → save → ảnh mới trên nav

☐  php artisan queue:work → không lỗi khi start

☐  Đăng tin mới → log file ghi stub ProcessPhotoJob

☐  php artisan queue:failed → 0 failed jobs sau test cơ bản

💻 Code Quality

☐  php artisan test → không có test nào fail (kể cả test có từ Sprint 0)

☐  git log --oneline → commit prefix đúng format feat:/fix:/ui:/chore:

☐  Laravel Debugbar: không có N+1 query trên trang danh sách

☐  php artisan route:list → tất cả routes đều có name và middleware đúng

☐  Không có dd(), var_dump() nào còn sót trong code trước khi merge

☐  Mobile 375px (Chrome DevTools): tất cả 5 trang không có horizontal scroll

10. QUY TRÌNH LÀM VIỆC SPRINT 1

Daily Standup — 9:00 sáng (15 phút)

- Hôm qua tôi đã làm gì? (Task ID + % hoàn thành)

- Hôm nay tôi sẽ làm gì? (Task ID cụ thể)

- Có blocker nào không? (nếu stuck > 1h → báo ngay, không đợi standup)

PR Review Process

- Mỗi task = 1 PR vào nhánh develop

- PR cần ít nhất 1 reviewer approve (Khang review tất cả)

- PR description: mô tả ngắn + screenshot (nếu UI) + checklist DoD task đó

- Khang merge PR vào develop; cuối sprint merge develop → main

- Không merge nếu còn conflict chưa resolve

Escalation Rules — Khi gặp blocker

| Thời gian stuck | Hành động | Escalation |
| --- | --- | --- |
| < 1 giờ | Tự debug, xem docs | Tự xử lý |
| 1–2 giờ | Báo nhóm chat, mô tả vấn đề rõ ràng | Tag @Khang trong chat |
| > 2 giờ | Pair programming với thành viên khác | Khang quyết định skip hoặc simplify task |

11. SPRINT REVIEW & RETROSPECTIVE — 03/06/2026

Agenda Sprint Review (60 phút)

- (10') Demo trang chủ + danh sách: Linh trình bày, mọi người test trực tiếp

- (10') Demo đăng tin 3 bước + QR code: Linh + Nhân

- (10') Demo bản đồ + filter + cluster: Nhân trình bày

- (10') Demo API: Khang chạy curl live trước cả nhóm — đặc biệt test contact_phone ẩn

- (10') Retrospective: What went well / What to improve / Action items cho Sprint 2

- (10') Backlog grooming Sprint 2: Nhân/Linh/Thanh confirm task Sprint 2 hiểu đúng

🚀 Sprint 2 bắt đầu ngay 04/06/2026. Mục tiêu: Tương tác cộng đồng (bình luận, manh mối, chat) + Admin Filament duyệt bài + Trang chi tiết hoàn chỉnh UI. Team đã có nền tảng vững từ Sprint 1 để build các tính năng phức tạp hơn.

Sprint 1 Document v1.0  ·  19/05/2026  ·  Nhóm: Khang · Linh · Thanh · Nhân

Dự án Tốt nghiệp — Website Tìm Kiếm Trẻ Em Thất Lạc Tích Hợp AI Nhận Diện Khuôn Mặt và Bản Đồ Định Vị Vị Trí